




УТВЪРЖДАВАМ: 
/ подпис и печат/
/ АНГЕЛ ГЕРОВ /
Кмет на Община Пирдоп





Д О К У М Е Н Т А Ц И Я
за обществена поръчка с предмет:
Избор на изпълнител за „Изпълнение на строително – монтажни работи по проект „Ремонт на общинска образователна инфраструктура - ДГ „Пека и Карло Чоконяни“, ведно със сгради „Невена Генчева“ и „Снежанка“ гр. Пирдоп”














гр. Пирдоп, 2018 г.












РАЗДЕЛ I. ОБЩИ УСЛОВИЯ
1. Възложител:
Възложител на настоящата обществена поръчка по реда на Закона за обществени поръчки е Кметът на Община Пирдоп, с административен адрес: гр.Пирдоп, пл.“Тодор Влайков“ №2 интернет адрeс: http://www.pirdop.bg/. Възложителят открива процедура за възлагане на обществена поръчка - публично състезание на основание чл. 18, ал.1, т.12, по реда на Глава двадесeт и пета, раздел II от Закона за обществени поръчки (ЗОП) като оповестява откриването й чрез публикуване на решението и обявлението за обществената поръчка в РОП, съгласно чл.99, ал.1, т.3 от ЗОП.

2. Описание на предмета на обществената поръчка:
Обект на настоящата обществена поръчка е „ строителство“ съгласно чл.3, ал.1,т.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).
Основната цел на обществената поръчка е да се изберe изпълнител, който да изпълни предвидени в инвестиционен проект и количествено-стойностна сметка, част от настоящата документация, строително-монтажните работи (СМР).
Предметът на обществената поръчка включва: „Изпълнение на строително – монтажни работи по проект „Ремонт на общинска образователна инфраструктура - ДГ „Пека и Карло Чоконяни“, ведно със сгради „Невена Генчева“ и „Снежанка“ гр. Пирдоп”.
В предметния обхват на възлагане с обществената поръчка е включено изпълнението на строително-монтажни работи на следните три подобекта:
(1) Подобект 1: „Ремонт на общинска образователна инфраструктура - ДГ „Пека и Карло Чоконяни“ в гр. Пирдоп – централна сграда“.
 (2) Подобект 2: „Ремонт на общинска образователна инфраструктура - ДГ „Пека и Карло Чоконяни“ в гр. Пирдоп – сграда (филиал) „Невена Генчева“.
 (3) Подобект 3: „Ремонт на общинска образователна инфраструктура - ДГ „Пека и Карло Чоконяни“ в гр. Пирдоп – сграда (филиал) „Снежанка“.
Пълно и детайлно специфициране на конкретните видове работи за всеки един от подобектите на строителна интервенция, както и съответното, необходимо количество за изпълнението им, е подробно описано в Техническата спецификация, инвестиционни проекти, с приложени обяснителни записки и количествени сметки.

CРV кодове:
Основен обект:
45000000 Строителни и монтажни работи

3. Финансиране: 
3.1. Свързани програми и източник на финансиране
Финансовите средства по Изпълнение на строително – монтажни работи по проект „Ремонт на общинска образователна инфраструктура - ДГ „Пека и Карло Чоконяни“, ведно със сгради „Невена Генчева“ и „Снежанка“ гр. Пирдоп” ще бъдат осигурени съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 23/07/2/0/00782 от 15.11.2017 г., сключен между Община Пирдоп и ДФ „Земеделие”, за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка – 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

3.2. Схема на плащане:
Финансирането за изпълнение на поръчката, ще се осъществява по Програма за развитие на селските райони в периода 2014-2020г.
Всички плащания по договора за възлагане на обществената поръчка ще се извършват по банков път в лева при съобразяване с условията и реда за разплащанията по Програма за развитие на селските райони в периода 2014-2020г. и проекта на договора.

4. Прогнозна стойност на обществената поръчка:
Прогнозна стойност на обществената поръчка: 1 423 856,72 лв. без вкл. ДДС, в което число:
(1) Прогнозна стойност на подобект 1: 506 576,22 лв., без ДДС;
(2) Прогнозна стойност на подобект 2: 500 649,10 лв., без ДДС;
(3) Прогнозна стойност на подобект 3: 348 828,70 лв., без ДДС;
(4) Непредвидени разходи, свързани с прякото изпълнение на строително-монтажните работи: 67 802,70 лв., без вкл. ДДС.

Заблежка: Общата прогнозна стойност, както и прогнозната стойноста на всеки подообект се счита за максимална стойност, която може да бъде предложена от участниците за изпълнение на дейностите.
Участник, предложил по висока цена от посочените прогнозни такива, ще бъде отстранен от участие в настоящата процедура.

5. Обособени позиции: 
В предметния обхват на възлагане в настоящата обществена поръчка, с оглед ефективна организация на изпълнението и постигане на качествени резултати, не са включени обособени позиции. Основание за това си решение, Възложителят намира в характеристиките и особеностите на подлежащите на изпълнение строително – монтажни работи, предвидени в инвестиционния проект, които част са от изпълнението на един общ обект Изпълнение на строително – монтажни работи по проект „Ремонт на общинска образователна инфраструктура“ и разделянето им е неефективно и нецелесъобразно.
Разделянето на Обществената поръчка на обособени позиции би било нецелесъобразно за Възложителя, тъй като създава реална опасност от възникване на прекомерни технически трудности при реализирането на общия проект и от оскъпяване на отделните видове дейности. 
Възлагането на поръчката на един изпълнител е оптималният вариант от техническа и организационна гледна точка и минимизира до голяма степен риска недостатъчната координация на различни изпълнители да доведе до неправилно и некачествено изпълнение. 
Възлагането на обществената поръчка на един изпълнител ще гарантира постигането на оптимален процес на управление на целия договор и един отговорен контрагент за дейностите в пълен обем, което предвид техния характер следва да се окачестви, като обстоятелство от съществено значение.
Съгласно сключеният договор за безвъзмезна финансова помощ № 23/07/2/0/00782 от 15.11.2017 г., сключен между Община Пирдоп и ДФ „Земеделие” непредвидени разходи, свързани с прякото изпълнение на строително-монтажните работи са определени и одобрени общо, което не позволява разпределенето им, при отделяне на предмета на обособени позиции.
 
6. Възможност за представяне на варианти в офертите:
Няма възможност за представяне на варианти в офертите.

7. Срок за изпълнение на обществената поръчка:
Срокът за изпълнение на обществената поръчка е по предложение на участника, но не повече от 180 (сто и осемдесет) календарни дни.
Договорът за възлагане на поръчката влиза в сила от датата на подписването му между Възложителя и Изпълнителя. Възложителят ще предостави цялата налична документация за проекта.
Срокът за изпълнение на СМР, започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение обр.2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Приложение обр. 15 /АКТ обр.15/ за установяване на годността за приемане на строежа към чл.7, ал.3, т.15 от Наредба 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). 
Договорът се счита за изпълнен, с въвеждането на стротелния обект в експлоатация, съобразно притежаваната категория по ЗУТ и Наредба 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Забележка: Срокът за изпълнение на СМР не може да бъде по-дълъг от 180 /сто и осемдесет/ календарни дни, и при изпълнението на договора продължителността му не трябва да надвишава оферирания срок в Техническото предложение за изпълнение на поръчката.



РАЗДЕЛ II. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ


1 [bookmark: _Toc508614453]ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

Предметът на обществената поръчка включва: „Изпълнение на строително – монтажни работи по проект „Ремонт на общинска образователна инфраструктура - ДГ „Пека и Карло Чоконяни“, ведно със сгради „Невена Генчева“ и „Снежанка“ гр. Пирдоп”.
В предметния обхват на възлагане с обществената поръчка е включено изпълнението на строително-монтажни работи на следните три подобекта:
(1) Подобект 1: „Ремонт на общинска образователна инфраструктура - ДГ „Пека и Карло Чоконяни“ в гр. Пирдоп – централна сграда“.
 (2) Подобект 2: „Ремонт на общинска образователна инфраструктура - ДГ „Пека и Карло Чоконяни“ в гр. Пирдоп – сграда (филиал) „Невена Генчева“.
 (3) Подобект 3: „Ремонт на общинска образователна инфраструктура - ДГ „Пека и Карло Чоконяни“ в гр. Пирдоп – сграда (филиал) „Снежанка“.

2 [bookmark: _Toc508614454]ОПИСАНИЕ ЗА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА
[bookmark: _Toc508614455]
2.1 Съществуващо положение
2.1.1. Подобект 1: „Ремонт на общинска образователна инфраструктура - ДГ „Пека и Карло Чоконяни“ в гр. Пирдоп – централна сграда“, ул.”Пека и Карло Чоконяни” №6, кв.29, в УПИ І по плана на гр.Пирдоп.
Сградата в която се помещава ДГ „Пека и Карло Чоконяни“ е разположена свободностоящо в парцела. Тя е масивна двуетажна. Сградата има подземен етаж в който се помещават котелното на дизелово гориво, бойлерно, складови помещения, кухня с всички обслужващи помещения към нея, трафопост, помещения за персонал, перално, сушилно и гладачно, скривалище. 
В сградата се помещават детска ясла и детска градина. Всички групи са 4. Основният вход /главен вход/ е разположен на западната фасада. Има три входа през двора на южната фасада, един на северната фасада /служебен вход/ и обслужващи входове за зареждане. Достъпът до сградата през всички входове се осъществява посредством стъпала от вън от терена, не е осигурена достъпна среда за хора в неравностойно положение по изискванията на Наредба 4. 
През годините са правени няколко ремонта, частично са сменени дограмите с ПВЦ.
Покрива е покрит с ламарина върху ст.б. конструкция. Частично е подменена поцинкованата ламарина.
При оглед на място се установи, че сградата е в добро състояние от конструктивна гладна точка.

2.1.2. Подобект 2: „Ремонт на общинска образователна инфраструктура - ДГ „Пека и Карло Чоконяни“ в гр. Пирдоп – сграда (филиал) „Невена Генчева“, ул.”Георги Бенковски” №21-23, кв.50, в УПИ І по плана на гр. Пирдоп "
Сградата в която се помещава ДГ „Пека и Карло Чоконяни“ – филиал „Невена Генчева“ е разположена свободностоящо в парцела.  Тя е масивна двуетажна. Сградата има подземен етаж в който се помещават котелното на дизелово гориво, бойлерно, складови помещения, кухня с всички обслужващи помещения към нея, трафопост, помещения за персонал, перално, сушилно и гладачно, скривалище. 
В сградата се помещават детска ясла и детска градина. Всички групи са 4. Основният вход /главен вход/ е разположен на западната фасада. Има три входа през двора на южната фасада, един на северната фасада /служебен вход/ и обслужващи входове за зареждане. Достъпът до сградата през всички входове се осъществява посредством стъпала от вън от терена, не е осигурена достъпна среда за хора в неравностойно положение по изискванията на Наредба 4. 
През годините са правени няколко ремонта, частично са сменени дограмите с ПВЦ.
Покрива е покрит с ламарина върху ст.б. конструкция. Частично е подменена поцинкованата ламарина.

2.1.3. Подобект 3: „Ремонт на общинска образователна инфраструктура - ДГ „Пека и Карло Чоконяни“ в гр. Пирдоп – сграда (филиал) „Снежанка“, ул.”Христо Ясенов” №13, в УПИ ІV, кв.91, по плана на гр. Пирдоп
Сградата в която се помещава ДГ „Пека и Карло Чоконяни“ – филиал „Снежанка“ е разположена свободностоящо в парцела.  Тя е масивна двуетажна. Сградата има подземен етаж в който се помещават котелното на дизелово гориво и складови помещения. В имота е ситуирана още една постройка където са разположени резервоарите за дизелово гориво.
Към нея има малка пристройка където се помещава детската, млечна кухня.
В сградата се помещават детска ясла и детска градина. За всяка група е предвиден отделен вход. Основният вход /главен вход/ е разположен на източната фасада.  Достъпът до всяка от групите се осъществява посредством стъпала на вън от терена, не е осигурена достъпна среда за хора в неравностойно положение по изискванията на Наредба 4.
През годините са правени няколко ремонта, частично са сменени дограмите с ПВЦ.
Покрива е покрит с керемиди върху дървено конструкция. Дървената конструкция е в добро състояние.

2.2 [bookmark: _Toc508614456]Проектно  предложение
2.2.1. Подобект 1: „Ремонт на общинска образователна инфраструктура - ДГ „Пека и Карло Чоконяни“ в гр. Пирдоп – централна сграда“:
Целта на настоящия проект е да се подобрят за пребиваване на децата в цялата сграда, както и условията на работа на целия персонал.
В част архитектура са проектирани:
· Ще се подмени същ. дървена външна дограма
· Ще се боядиса сградата отвътре с боя по одобрена мостра.
· Ще се извърши подмяна на вътрешната дограма за да отговаря на изискванията на Наредба Ip-1971 за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.
· Ще се демонтират старите дървени вътрешни врати и ще се монтират нови плътни от ПВЦ
· Ще се ремонтира покрива като се предвижда подмяна на неподменената ламарина
· Ще се демонтират старите водосточни тръби, казанчета и улуци и ще се монтират нови поцинковани такива.
· Ще се изпълни топлоизолация по фасадите и покрива по проект ЕЕ
· Предвижда се рампа за достъп на хора в неравностойно положение на служебния вход на сградата.
След извършване на ремонтните и строителните работи да се почести сградата  и настилките в коридорите и стълбищата. Върху фасадите са предвижда полагането на топлоизолация – по проект Енергийна ефективност и изпълняване на полимерна мазилка, като цвета ще се избере след избиранена фирмата доставчик на метериала.
Цокалът на сградата след полагане на топлоизолцията ще се изпълни с мазилка за цокъл по одобрен амостра до същ. в момента ниво.
Предвижда се подмяна на всички водосточин тръби, казанчета и улуци с нови поцинковани.

2.2.2. Подобект 2: „Ремонт на общинска образователна инфраструктура - ДГ „Пека и Карло Чоконяни“ в гр. Пирдоп – сграда (филиал) „Невена Генчева“:
В част архитектура са проектирани:
· Ще се подмени същ. дървена външна дограма
· Ще се боядиса сградата отвътре с боя по одобрена мостра.
· Ще се извърши подмяна на вътрешната дограма за да отговаря на изискванията на Наредба Ip-1971 за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.
· Ще се демонтират старите дървени вътрешни врати и ще се монтират нови плътни от ПВЦ
· Ще се ремонтира покрива като се предвижда подмяна на ламарината
· Ще се демонтират старите водосточни тръби, казанчета и улуци и ще се монтират нови поцинковани такива.
· Ще се изпълни топлоизолация по фасадите и покрива по проект ЕЕ
· Предвижда се рампа за достъп на хора в неравностойно положение на служебния вход на сградата.
Върху фасадите са предвижда полагането на топлоизолация – по проект Енергийна ефективност и изпълняване на полимерна мазилка, като цвета ще се избере след избиранена фирмата доставчик на метериала.
Цокалът на сградата след полагане на топлоизолцията ще се изпълни с мазилка за цокъл по одобрен амостра до същ. в момента ниво.
Предвижда се подмяна на всички водосточин тръби, казанчета и улуци с нови поцинковани.

2.2.3. Подобект 3: „Ремонт на общинска образователна инфраструктура - ДГ „Пека и Карло Чоконяни“ в гр. Пирдоп – сграда (филиал) „Снежанка“:
В част архитектура са проектирани:
· Ще се подмени същ. Дървена външна дограма
· Ще се боядиса сградата отвътре с боя по одобрена мостра.
· Ще се извърши подмяна на вътрешната дограма за да отговаря на изискванията на Наредба Ip-1971 за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.
· Ще се демонтират старите дървени вътрешни врати и ще се монтират нови плътни от ПВЦ
· Ще се ремонтира покрива като се предвижда подмяна на всички керемиди
· Ще се демонтират старите водосточни тръби, казанчета и улуци и ще се монтират нови поцинковани такива.
· Ще се изпълни топлоизолация по фасадите и покрива
· Предвижда се платформа за хора в неравностойно положение на главния вход на сградата.
Върху фасадите са предвижда полагането на топлоизолация – по проект Енергийна ефективност и изпълняване на полимерна мазилка, като цвета ще се избере след избиранена фирмата доставчик на метериала.
Цокалът на сградата след полагане на топлоизолцията ще се изпълни с мазилка за цокъл по одобрен амостра до същ. в момента ниво.
Предвижда се подмяна на всички водосточин тръби, казанчета и улуци с нови поцинковани

3 [bookmark: _Toc508614457]НОРМАТИВНА БАЗА 
При изпълнение на договорите трябва да бъдат стриктно съблюдавани разпоредбите на следните нормативни документи (списъкът не е изчерпателен):
· Закон за обществените поръчки от 2004 г.;
· Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки от 2006 г.;
· Закон за устройство на територията от 2001г., последно обновен 19.12. 2014 г.;Закон за кадастъра и имотния регистър от 200 г., последно обновен 28.11.2014 г.;
· Закон за енергийната ефективност от 2008 г.;
· Закон за техническите изисквания към продуктите от 1999 г.;
· Закон за здравословни и безопасни условия на труд от 1997 г.;
· Закон за пътищата от 2000 г.;
· Закон за движението по пътищата от 1999 г.;
· Правилник за прилагане на Закона за движението по пътищата от 1996 г.;
· Закон за опазване на околната среда от 2002 г.;
· Закон за биологичното разнообразие от 2002 г.;
· Закон за защитените територии от 1998 г.;
· Закон за културното наследство от 2009 г.;
· Закон за управление на отпадъците от 2012 г.;
· Наредба N7 за “Правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони” ;
· Наредба № 1/12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра;
· Наредба № 1/2001 за организиране на движението по пътищата;
· Наредба № 2/2001 за сигнализация на пътищата с пътна маркировка;
· Наредба № 18/2001 за сигнализация на пътищата с пътни знаци;
· Наредба № 3 /2010 г. за временната организация на движението и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците;
· Наредба 17/2001 г. за регулиране на движението по пътищата със светлинни сигнали;
· Закон за интеграция на хората с увреждания от 2004 г., последно обновен 14.12.2014 г.;
· Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания в от 2004 г., последно обновен 31.05.2011 г.;
· Наредба № 2 от 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии;
· Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания;
· Наредба № 9//2005г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при експлоатация и поддържане на ВиК системи;
· Наредба № 1 от 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра;
· Наредба № 3 от 1994 г. за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции, последно изменена 11.06.1999 г;
· Правила за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции от 1999 г.;
· Правила за приемане на земни работи и земни съоръжения от 1988 г.;
· Правилник за приемане на земната основа и на фундаментите от 1985 г.;
· Правила и норми за проектиране на улични настилки от 1970 г.;
· Инструкция за оразмеряване на бетонни пътни настилки от 1979 г.;
· Техническите спецификации за строителство и ремонт на автомагистрали и пътища I, II и III клас на МРР Агенция „Пътна инфраструктура“, одобрени през 2014 г.;
· Наредба № 2/2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи;
· Наредба № РД-02-20-8/2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи;
· Наредба № Із-1971/29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми при осигуряване при пожар;
· Наредба № 3/09.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии;
· Наредба № 3/18.09.2007 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електро-монтажните работи;
· Наредба № 35/30.11.12 г. за правилата и нормите за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура;
· Наредба № 8/28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане на техническите проводи и съоръжения в населени места;
· Наредба № 5/23.07.2009г за реда и начина за определяне на размера, разположението и специалния режим за упражняване на сервитутите на електронните съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура;
· Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали /ДВ бр.89 от 2012 г.;
· Наредба № 2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
· Наредба 1/30.07.2003 г., за номенклатурата и видовете строежи;
· Наредба 2/31.07.2003 г., за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;
· Наредба 3/31.07.2003 г., за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
· Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите., последно обновена 12.12. 2014 г.;
· Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския Парламент и на Съвета от 9 март 2011 година за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти
· Други действащи нормативни актове, съгласно публикуван Списък на МРРБ на действащата към 01.01.2015 г. нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, геодезия, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството , имащи отношение към предмета на поръчката.

4 [bookmark: _Toc508614458]МЯСТО И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
Място за изпълнение на поръчката е на територията на гр. Пирдоп. 

5 [bookmark: _Toc508614459]ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА
Прогнозна стойност на обществената поръчка: 1 423 856,72 лв. без вкл. ДДС, в което число:
(1) Прогнозна стойност на подобект 1: 506 576,22 лв., без ДДС;
(2) Прогнозна стойност на подобект 2: 500 649,10 лв., без ДДС;
(3) Прогнозна стойност на подобект 3: 348 828,70 лв., без ДДС;
(4) Непредвидени разходи, свързани с прякото изпълнение на строително-монтажните работи: 67 802,70 лв., без вкл. ДДС.

6 [bookmark: _Toc508614460]ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
[bookmark: _Toc508614461]
6.1 Общи изисквания
Участниците в настоящата процедура следва да имат предвид следното:
· За всички обекти ще бъдат извършени одити по достъпност, съгласно Наредба № 4/ 1.07.2009 г. за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.
· Въвеждането в експлоатация на обектите ще се проведе в съответствие с изискванията на чл. 177 от ЗУТ и категориите на обектите, определени в Разрешенията за строеж и съобразно Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи. 
· Въвеждането на обектите в експлоатация става след представяне на окончателен доклад по чл.168 ал.6 от ЗУТ и всички придружаващи го документи. 
· За всички обекти ще бъде възложено упражняване на строителен надзор по време на строителството по смисъла на чл.168 от ЗУТ.

6.2 [bookmark: _Toc508614462]Изисквания към изпълнението на предмета на поръчката
За успешната реализация на обектите следва да се спазят следните условия:
1. Участниците да са направили предварителен оглед на обекта и да са се запознали със специфичните условия за изпълнение на поръчката и работния инвестиционен проект:
· подробно проучване на предоставената за целите на процедурата проектна документация.
· подробно проучване „на място" на предвидените за рехабилитация зони и участъци, и на приложените количества и технологии за изпълнение и на тяхното съответствие с нормативните изисквания.
2. Участниците да са извършили допълнителни проучвания с оглед установяване на реалната ситуация и условия за строителна дейност - подземен кадастър, налична инфраструктура, и др.
3. Изпълнителят е длъжен да извърши всички работи предмет на Договора, в съответствие с валидните технически изисквания, при високо качество, в допустимите отклонения и норми, в договорените срокове, с използване на качествени материали и изделия, при спазване на всички допълнителни изисквания и указания на Възложителя и на Строителния надзор, при осигуряване на всички мерки за безопасност на труда на работници, специалисти и участници в проекта, и на всички хора в района на обекта, при спазване на екологичните мерки към договора.
4. Изпълнителят е длъжен да изпълнява договорираните видове СМР в пълно съответствие с разпоредбите на ЗУТ, при участие и взаимодействие с всички необходими и изисквани от разпоредбите, участници - Строителен надзор, Авторски надзор, Възложител и експерти от управлението на проекта към Възложителя.
5. Качеството на влаганите материали ще се доказва с декларация за съответствието на строителния продукт от производителя или от неговия упълномощен представител (съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти).
6. Некачествено извършените работи и некачествените материали и изделия ще се коригират и заменят за сметка на Изпълнителя, като гаранционните срокове не могат да бъдат по-кратки от нормативно определените и по чл. 160, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 20, ал. 4, т. 9 на Наредба 2/2003 г. на МРРБ и МТСП за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
7. Извършените СМР се приемат от упълномощени представители на Възложителя- изпълняващи длъжността „Инвеститорски контрол“ на обекта. Същите ще осъществяват непрекъснат контрол по време на изпълнението на видовете СМР и ще правят рекламации за некачествено свършените работи. Изготвят се необходимите актове и протоколи съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за действително извършените СМР.
8. Действително изпълнените СМР, включени в общата стойност на  обекта се актуват съгласно остойностената количествена сметка на Изпълнителя неразделна част от офертата по проведената обществена поръчка.
9. Да се изпълнят изискванията на Наредба № 4 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително и за хората с уврежданията.
10. Извършените СМР да бъдат в съответствие с БДС, при спазване на действащите нормативни актове.
11. Да се опазват геодезичните знаци /осови камъни, репери и др./. Ако е неизбежно премахването на геодезичен знак да се извърши прецизен репераж. Преди премахването на знака да се уведоми техническата служба на Общината за проверка на репеража и определяне на начина и срока за възстановяване на геодезичния знак.
12. Да се опазват от повреди и се възстановяват съществуващите подземни и надземни проводи и съоръжения, трайни настилки и зелени площи.
13. При нарушаване на настилката на съществуващите прилежащи улици и алеи, същите да се възстановят преди предаване на обекта.
14. Да се изградят временни постройки във връзка с организацията и механизацията по време на строителството/ чл. 54 от ЗУТ/, съгласно ПБЗ.
15. Изпълнителят е длъжен да се осигури времении офиси със съответното обзавеждане и оборудване, за представтиелите на Възложителя, Авторския надзор и Строителния надзор, както и заседателна зала. Разумните разходи за поддържане и почистване на тези офиси, както и разумните комунални разходи са за сметка на Изпълнителя.
16. Изпълнителят е длъжен да участва с упълномощен представител във всички организационни форми от управлението на проекта за целия период, като изпълнява приетите законосъобразни и в съответствие с договора общо приети задачи и срокове за тяхното изпълнение.
17. Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията по договора за безвъзмездна финансова помощ № 23/07/2/0/00782 от 15.11.2017 г., сключен между Община Пирдоп и ДФ „Земеделие” както следва: 
· Да предостави възможност на компетентните органи, Управляващия орган, националните одитиращи власти, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата, Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности, Република България и външните одитори да извършват проверки чрез разглеждане на документацията или чрез проверки на мястото на изпълнението на проекта и да извършват пълен одит, ако е нужно, въз основа на оправдателни документи за отчетеното, счетоводни документи и всякакви други документи, имащи отношение към финансирането на проекта. Такива проверки могат да бъдат извършвани до 3 години след приключване на оперативната програма.
· Да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор както следва: за период от 5 (пет) години след датата на приключването на услугите по настоящия договор;
· Да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място; 
· Да спазва изискванията на мерките за информация и публичност при изпълнение на поръчката, съобразно изискванията на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.
Изпълнителят също следва:
· Да докладва на Възложителя своевременно за възникнали нередности;
· Да информира Възложителя /или неговия представител/ за възникнали проблеми при изпълнение на Проекта и за предприетите мерки за тяхното решаване;
· Да спазва изискванията на Законодателството на Европейската общност и националното законодателство;
· Да спазва всички действащи национални стандарти и признати национални технически спецификации, касаещи предмета на поръчката;
18. Ако по време на изпълнението възникнат въпроси, неизяснени с настоящите указания, задължително се уведомява Възложителя и се иска неговото писмено съгласуване.
19. При констатирани несъответствия между инвестиционният проект, документацията за участие, Техническата спецификация и Нормативната база да се да се търси представител на Авторския надзор и на Възложителя.

6.3 [bookmark: _Toc508614463]Изисквания за срочно изпълнение
Предвиденото времетраене за изпълнение на обекта да е определено така, че да се осигурят достатъчно на брой дни с подходящи климатични условия за качественото изпълнение на работите. Поръчката обхваща изпълнение на СМР в специфични обекти с широк обществен достъп, поради което се налагат специални изисквания към графика за изпълнение на работите. 

6.4 [bookmark: _Toc508614464]Приемане, разплащане и рекламация на извършени СМР
Извършените СМР се приемат от упълномощени представители на Възложителя- изпълняващи длъжността „Инвеститорски контрол“ на обекта и от Строителния Надзор. Изпълнителят изготвя необходимите актове и протоколи съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за действително извършените СМР.
Изпълнителят е длъжен да спазва всички необходими условия за оформяне на документите за изплащане на извършените и претендирани СМР при спазване на указанията на Управляващия орган на ОПРР относно комплектацията и документовата обоснованост и комплектованост на исканията, както и на стандартните процедури от взаимодействието със строителния надзор, финансовите планове и други договорни условия.
Разплащането на извършените СМР ще се извършва на основание подписан Протокол за изпълнени видове СМР и РСМР, в съответствие с договорените условия.
След завършване на цялостната работа по обществената поръчка, същата се приема от комисия с представители на Изпълнителя като се съставя двустранно подписан приемателен протокол.
Извършената работа следва да отговаря на изискванията на техническите условия и нормативни разпоредби и правила, действащи към момента на представяне на работата.
При установяване на нередности и/или дефекти и/или некачествени материали и/или некачествени работи, същите се коригират и заменят за сметка на Изпълнителя, като приведе обекта в годни за експлоатация и в съответствие с допустимите отклонения на ПИПСМР условия и състояние. Гаранционните срокове на извършените поправки трябва да бъдат не по-малки от предвидените в Закона за устройство на територията, определени от датата на приемане на обекта. 
Възложителят, чрез свои представители ще осъществяват непрекъснат контрол по време на изпълнението на видовете СМР и ще правят рекламации за некачествено свършените работи.
Изпълнителят е длъжен да координира всички свои дейности със Строителния Надзор и с Възложителя за съвместяване на други текущи повреди и строителни дейности в зоните на изпълнение на проектните СМР.

6.5 [bookmark: _Toc508614465]Авторският надзор 
По Проекта ще бъде осъществяван от Проектантските екипи, изготвили техническата документация по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ) или оправомощени от тях правоспособни лица съгласно Закона за КАБ и КИИП и Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Целта на надзора е да се съблюдават процесите на извършване на строителните дейности, да гарантира спазването на параметрите на работните проекти, както и да дава указания по време на изпълнението, както и решения при възникване на непредвидени обстоятелства при реализирането на проектите.

6.6 [bookmark: _Toc508614466]Строителен надзор
Технически и качествен контрол на обектите ще се упражнява от избран чрез съответната процедура Строителен надзор, притежаващ лиценз от МРРБ за категорията на съответния обект. Същият ще следи за правилното и точно изпълнение на работите, посочени в техническите проекти, спазването на нормативните разпоредби за изпълняваните работи, изпълнените количества, изпълнението на договорните условия, спазването на приетия график за изпълнение, за дефекти появили се по време на гаранционния срок. 
При установяване на нередности и некачествени работи, същите се констатират своевременно в протокол и възложителят задължава изпълнителя да ги отстрани в най-кратък срок. 

6.7 [bookmark: _Toc336337620][bookmark: _Toc336339001][bookmark: _Toc373770174][bookmark: _Toc508614467]Екзекутивна документация
[bookmark: _Toc336337635][bookmark: _Toc336339016][bookmark: _Toc373770182]За цялостното изпълнение на проекта Изпълнителят е необходимо да създава и поддържа актуална екзекутивна документация - чертежи, допълнителни изчисления, и др. 
Процедурите по създаване, одобрение, съхраняване и архивиране следва да се координират със Строителния Надзор и управлението на проекта от страна на Възложителя.
В процеса на работа всяка промяна на инвестиционния проект задължително трябва да бъде предварително отразена в дневника на обекта и съгласувана най-малко от представител на Авторския надзор, Техническия Ръководител на обекта от страна на Изпълнителя и от представител на Строителният надзор с необходимата според случая квалификация. 
При подготовка за предаване на обекта, респективно някой участък или подобект, Изпълнителят ще изготви окончателна екзекутивна документация за изпълнените работи на основата на проектната документация, записите в дневника на обекта, изработените допълнително или актуализирани проектни документи и чертежи, вкл. и отбелязаните на тях промени при изпълнение на СМР. При комплектоване на екзекутивната документация, на нея ще се посочат всички извършени промени и обясненията за тях. 
На актуализиране ще подлежат само тези документи и чертежи, на които се налагат промени с оглед на изпълнените СМР, а останалите ще се приложат без изменение подпечатани с печат „Важи за екзекутив“.
Окончателната екзекутивна документация трябва да бъде заверена от участниците в строителния процес според нормативните изисквания. 
Изпълнителят ще се съобразява с указанията на Строителния надзор относно идентификация и контрол на редакциите на проектната документация и ще ги следва през цялото време на изпълнение на обекта и изготвяне на екзекутивна документация.
Екзекутивната документация се предава в 5 (пет) броя хартиени копия и CD, съгласно изискванията на Възложителя.

6.8 [bookmark: _Toc508614468]Строителна документация
Изпълнителят ще изготвя и съхранява надеждно и прегледно всички необходими документи, доказващи изпълнените от него работи в съответствие с актуалните редакции на проектната документация, извършените закупувания на суровини и материали, наемането на работна ръка и механизация, спазването по всяко време на приложимите нормативни изисквания към механизацията, персонала, организацията на работите на обекта, счетоводството и контрола и др.  
Изпълнителят е длъжен да създава цялата строителна документация съгласно нормативните изисквания, както и да спазва указанията и изискванията на Възложителя и на управляващия орган по отношение на създаването на необходимите документи, годни за верификация от съответните органи, както и да изпълняват всички указания за привеждане и окомплектовка на всички документи.
Документацията ще бъде текущо завеждана в описи по видове, според деловодната система на Изпълнителя, така че всеки документ да може да бъде лесно намерен и идентифициран като тема и взаимовръзка с други документи. Възложителят чрез посочени от него лица ще извършва периодичен контрол по документацията и ще издава задължителни указания, съобразени и с правилата за документиране на дейностите, финансирани от ОП на ЕС.
След завършване на обекта, Изпълнителят ще подреди, опише и предаде на Възложителя оригиналите на цялата документация за обекта, освен тази която трябва да се съхранява при него, за която Изпълнителят ще направи копия и ще ги предаде на Възложителя. 
Изпълнителят е длъжен да съхранява всички документи, които по закон се съхраняват при него и не могат да бъдат предадени на Възложителя след приключване на работите. Изпълнителят е длъжен, съвместно със строителния надзор, да създава текуща информация за ежедневните условия за реализиране на проекта - температура, влажност и валежи, наличност на работна ръка и механизация, наличност на техническо ръководство.
Изпълнителят е длъжен да организира и извърши разработване и одобряване на вътрешни графици и документи по организацията на изпълнение, съгласуването им с отговорните инстанции до получаване на правата за извършване на дейността, както и на условията на институциите.
Изпълнителят трябва да съобрази работните планове и графици с метеорологичните условия технологичните изисквания и спецификата на строителния обект.

6.9 [bookmark: _Toc508614469]Актове и протоколи в процеса на строителството:
Изпълнителя е длъжен да създаде и/или подпише всички Актове и Протоколи, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, за съответната категория строеж.
Изпълнителят е длъжен да окаже пълно съдействие на останалите участници при подготовката на досието на обекта за организиране на приемателна комисия. 
Изпълнителят е длъжен да изпълнява всички указания в съответствие с нормативните изисквания и в съответствие с договорните условия, които са възникнали по време на подготовката и провеждането на приемателния процес.

6.10 [bookmark: _Toc508614470]Изисквания за осигуряване на безопасни условия на труд
Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка за срока на времетраене на договора да осигурява изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/ и Наредба №2/2004 г. на МРРБ и МТСП за МИЗБУТИСМР при извършване на строително ремонтните работи.
Изпълнителят следва да спазва стриктно изискванията на Плана за безопасност и здраве (ПБЗ) – приложение към Договора, както и при необходимост да го доразработи и съгласува със съответните органи.
Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигури максимална безопасност за живота и здравето на преминаващи в района на строителната площадка, както и да не допуска замърсяване със строителни материали и отпадъци.
Обектът да бъде ограден с временна ограда съгласно ПБЗ до приключване на СМР. 
Преди започване на изпълнението на строителните работи е необходимо участъка да бъде сигнализиран с табели Ограничаващи достъпа на МПС и указващи (ако има такива) опасните места като изкопи, траншеи и др. Последните трябва да бъдат оградени.
Преди започване на работа всички работници задължително трябва да преминат встъпителен инструктаж.
Възложителят и упълномощените държавни органи ще извършват планови и внезапни проверки за гарантиране безопасни условия на труд по отношение на:
· наличие на длъжностно лице по безопасност и здраве и план по безопасност на обекта
· наличие на обекта на инструкции за безопасност и здраве при работа съобразно действащите нормативи, инструктажни книги, начин на провеждане на инструктажите за безопасна работа;
· наличие на обекта  на ЛПС – каски, колани, ръкавици, предпазни шлемове и др.
· организация на строителната площадка – сигнализация, монтиране на предпазни съоръжения, огради;
· състояние на временното ел.захранване на строителната площадка – от гледна точка на безопасна експлоатация;
· Поставяне на необходимите пътни знаци и табели, указващи опасностите и обособяващи зоната на работното поле.
При работа с ел. уреди е необходимо последните да бъдат заземени и обезопасени. 
По време на строителството да се спазват изискванията на чл. 74 от ЗУТ. Всички по-дълбоки изкопи (ако има такива), особено при наличие на подземни води и при слаби и ронливи почви е необходимо да бъдат укрепени. При извършване на изкопни работи е необходимо предварително да се уточнят местата на подземните проводи.
Длъжностното лице по безопасност и здраве и техническият ръководител трябва да наблюдават неотлъчно работата. Когато е необходимо ще преустановят работа, за съгласуване на по-нататъшни действия с представител на Авторския надзор.
На обекта да бъде въведена “Книга за инструктаж” на работното място, периодичен и извънреден инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана, одобрена чрез Наредба №3 от 31.07.2003 год. на Министерството на Труда и Социалната Политика и Министерство на Здравеопазването.

6.11 [bookmark: _Toc508614471]Трудова и здравна безопасност на работното място
Всички наредби, инструкции и други законови документи засягащи трудовата и здравна безопасност на работниците, касаещи изпълнението на работите на настоящия обект са задължение на Изпълнителя.
 Изпълнителят трябва да представи план за безопасност и здраве на Консултанта за одобрение преди започването на каквито и да било действия на строителната площадка. 
Изпълнителят е длъжен да осигури работно облекло и лични предпазни средства, като ги съобрази със спецификата на работите изпълнявани от различните работници. Изпълнителят ще инструктира работниците и служителите според изискванията на Наредба № 2 от 22 март 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. При използване на машини и съоръжения на обекта, работниците трябва да бъдат инструктирани за работата с тях. Не се допуска с машините и съоръженията да работят неквалифицирани работници. Всички движещи се части на машините трябва да бъдат добре закрепени, покрити и обезопасени. Електрическите машини трябва да бъдат заземени. 
В случай на изпълнение на строителни работи на височина над 1.5 метра при липса на скеле, работниците трябва да работят с предпазни колани. Забранено е изпълнението на работи на височина над 1.5 м без обезопасителна екипировка.
Всички работещи и посещаващи обекта трябва да носят каски, ако се изискват такива. 

6.12 [bookmark: _Toc508614472]Изисквания за опазване на околната среда
Освен предвидените в Проекта, от Изпълнителя се изисква по никакъв начин да не уврежда околната среда, в т.ч. и прилежащите към трасето дървесни видове, като за целта представи изчерпателно описание на мероприятията за изпълнение на горното изискване и на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците (ДВ/86/03).
От Изпълнителя се изисква спазването на екологичните изисквания по време на строителството, както да спазва инструкциите на Възложителя и другите компетентни органи съобразно действащата нормативна уредба за околна среда. Изпълнителят следва да спазва поставените изисквания в приложените към документацията становища на РИОСВ. 
Всички работници и специалисти, работещи по изпълнението на обекта e необходимо да  са длъжни да спазват  изискванията на внедрената и действаща БДС EN 14001:2005 Системи за управление по отношение на околната среда. Изисквания и указания за прилагане (ISO 14001:2004).

6.13 [bookmark: _Toc508614473]Почистване и извозване на отпадъци и изкопана пръст
Зоните за изхвърляна на изкопната пръст и строителните отпадъци трябва да са съгласувани с Общината.
Изпълнителят трябва  своевременно да отстранява и премахва от района на работните площадки всички отломки, изкопани земни маси и отпадъци, но не по рядко от веднъж седмично.
Всички отпадъци в следствие на почистването са собственост на Изпълнителя и трябва да се отстранят от Площадката по начин, който да не предизвиква замърсяване по пътищата и в имотите на съседните собственици. 
Отпадъците трябва да бъдат изхвърлени в съответствие с действащата нормативна уредба, на депо посочено от Общината.
В случай, че Изпълнителят не успее, откаже или пренебрегне премахването на отпадъците, временните съоръжения или не почисти настилките или тротоарите, както се изисква съгласно настоящото, то Възложителят може, без това да го задължава, да отстрани и изхвърли тези отпадъци и временни съоръжения, както и да почисти настилките и тротоарите. Направените във връзка с това разходи ще се приспаднат от дължимите пари, или ще бъдат дължими от Изпълнителя. 
Маршрутите на превозните средства от и към строителната площадка трябва да са съгласувани с изискванията на Община Пирдоп.

6.14 [bookmark: _Toc508614474]Управление на строителните отпадъци
В съответствие с Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС 277 от 05.11.2012г., обн. ДВ бр.89 от 13.11.2012г., в сила от 13.11.2012г. при стартиране на строително – монтажните работи Възложителят ще предостави на Изпълнителя план за управление на строителните отпадъци (ПУСО).
Влагането на рециклирани строителни материали и/или третирани строителни отпадъци за материално оползотворяване в обратни насипи ще се извършва съгласно чл. 13 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали и при спазване на сроковете по Приложение №10 от Наредбата. 
Контролът по изпълнение на ПУСО ще се осъществява от определено от Възложителя отговорно лице. За целите на отчитането на изпълнението на ПУСО, изпълнителят предоставя на Възложителя копия от първични счетоводни документи и други документи за приемане на отпадъци, рециклиране, предаване на съоръжения за обезвреждане, копия от първични счетоводни документи и кантарни бележки за закупени СО и/или продукти от оползотворени СО, документи за съответствие, доказващи влагането на продукти от оползотворени СО в строежа и/или оползотворяването на СО в обратни насипи.

6.15 [bookmark: _Toc508614475]Строителна ограда, зона за почистване на гумите, табела
Изпълнителят е задължен в съответствие с одобрените проекти, действащото законодателство и изискванията на Възложителя да монтира и поддържа строителна ограда около обектите.
Изпълнителят ще осигури, изгради и поддържа такива пътни знаци, лампи, бариери, огради, предпази козирки, сигнали за контрол на движението и други такива мерки, които са необходими при изпълнение на СМР, с цел осигуряване на безопасност на всички хора имащи достъп до обекта (както работниците на изпълнителя така и живущите в градата).
Всички мерки за безопасност ще бъдат приети от Инвеститора на място преди започването на каквато и да е строителна работа.
Изпълнителят е задължен в съответствие с одобрените проекти, действащото законодателство и изискванията на Възложителя да осигури съоръжения за измиване на гумите на влизащите и излизащите автомобили.
Изпълнителят ще осигури, монтира и поддържа една устойчива на климатичните условия отличителни табели на входовете на обектите или на друго място, одобрено от Инвеститора. Табелата трябва да е на български. Табелите и информацията върху тях трябва да бъде одобрена от Възложителя преди нейното изпълнение и монтиране. 

6.16 [bookmark: _Toc508614476]Механизация
Изпълнителят е длъжен да осигури необходимите основни, специфични или временни механизация и оборудване, необходими за изпълнението на всички работите предмет на Договора, така че да бъдат годни за въвеждане в експлоатация.

6.17 [bookmark: _Toc508614477]Охрана
Изпълнителят е длъжен да осигури непрекъснатата охрана и обезопасяване на площадките, на които работи, както и на временните площадки и складове, за своя сметка и на своя отговорност.

7 [bookmark: _Toc413426931][bookmark: _Toc414465502][bookmark: _Toc414465748][bookmark: _Toc414466061][bookmark: _Toc508614478]ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МАТЕРИАЛИТЕ И ОБОРУДВАНЕТО ЗА ВЛАГАНЕ

Строителните продукти следва да отговарят на следните технически спецификации:
· български стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти, или
· европейско техническо одобрение (със или без ръководство), или
· признати национални технически спецификации (национални стандарти), когато не съществуват технически спецификации по т. 1 и т. 2.
Техническото предложение (или в приложение към него) участниците следва да направят подробно техническо описание на материалите и оборудването, посочени в него. Само за тези материали и оборудване трябва да се представи минимум един от следните документи: ЕО декларация или ЕО сертификат, за съответствие със съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, доказваща, че са изпълнени изискванията към съответните технически характеристики, както и информация за дълготрайността на съответния строителен продукт като цяло или Протокол за изпитване или Друг документ, доказващ, че са изпълнени изискванията към техническите характеристики на материалите и оборудването, както и информация за дълготрайността на съответния строителен продукт като цяло;
За всеки от материалите и конкретното оборудване, които ще бъдат вложени да се представят каталози или снимки. В тях на съответната страница ясно и точно да се посочи кой от показаните материали и оборудване ще бъде използван в настоящата обществена поръчка. Участници, които не са спазили това изискване няма да бъдат допуснати до участие в процедурата. Участниците да се въздържат от представяне на излишни каталози, снимки и други материали, които нямат отношение към поръчката. 
За всеки от материалите и конкретното оборудване да се представи указание за полагане, експлоатация и поддържане.  

7.1 [bookmark: _Toc408969312][bookmark: _Toc508614479]	Екстериорна мазилка
Мазилките се изпълняват поетапно отгоре надолу при завършени бетонови и зидарски работи. 

Основни спомагателни материали
Всички материали за  мазилките трябва да отговарят по вид и по цвят на предписанията на проекта, както и на изискванията на съответния стандартизационен документ:
БДС 26-79 - Вар строителна
БДС 27-87 - Портландцимент, шлакопортландцимент и пуцоланов портландцимент
БДС 2271-83 - Пясък за строителни разтвори
БДС 636-86 - Вода за строителни разтвори и бетони

Разтвори за мазилки
            Разтворите за мазилки трябва да отговарят на изискванията на: 
БДС 636-86 - Разтвори строителни за зидарии и мазилки.
Готова за полагане, пастообразна, тънкослойна мазилка с големина на зърното К2 на основа силиконови смоли, с драскана или влачена структура, за външно и вътрешно приложение, за ръчно или машинно полагане. Отговаря на хармонизиран стандарт EN 15824:2009.
Силиконова смола и органични свързващи вещества, минерални пълнители, пигменти, включително Cool пигменти, добавки, вода.
Устойчива на атмосферни влияния, силно водоотблъскваща, с висока степен на паропропускливост, миеща се, с минимална склонност към замърсяване, универсално приложима, лесна за преработка.
Като защитно покритие и за постигане на естетическо оформяне на фасади и вътрешни повърхности върху стари и нови минерални мазилки и шпакловки, върху бетон, за преработване и върху органично свързани шпакловъчни смеси и мазилки. 

7.2 [bookmark: _Toc508614480]Интерирна боя латекс
БДС EN 13300:2004 Бои и лакове. Лаковобояджийски материали и лаковобояджийски системи във водна фаза за вътрешни стени и тавани. Класификация
Преди нанасянето на дисперсните бои /латекс/ с цел подобряване на покривността и равномерността на покритието и запазване точността на цвета повърхностите, които се боядисват да се тонират с грунд за акрилатни бои отговарящ на следните стандарти по отношение на плътност и съдържание на нелетливи в-ва, 125°/1h: БДС EN ISO 2811-4 ДС EN ISO 3251
При съмнение в качеството (неясно означение, липса на свидетелство, по-дълго съхраняване и др.) материалите се подлагат на контролни лабораторни изпитвания в лицензирани лаборатории.
Водоразредимо покритие за вътрешно боядисване, устойчиво на миене и триене. Подходяща за жилища, магазини, офиси, хотели, ресторанти, училища, и други помещения в битови и обществени сгради, включително такива с интензивен трафик. 

Класификация
· Продукт на водна основа
· Свързващо вещество – водоразредима полимерна емулсия
· За интериорна употреба
· Цветова гама: Бял и 24 цвята по каталог.
Начин на употреба: Нанася се върху здрави, добре почистени повърхности. Нови повърхности се грундират с подходящ грунд за стени. Нанася се в два слоя през интервал от време от около 3 часа с четка или валяк. Работи се при температура над 10°С. Може да се тонира в пастелни цветове с пигментни пасти на водна основа. След работа инструментите да се почистят веднага с вода.

7.3 [bookmark: _Toc508614481]Интериорна блажна боя за стените 
Материалите и полуфабрикатите за бояджийските работи и тяхното съхраняване трябва да отговарят на действащите стандарти и отраслови нормали:
БДС 2562-81 - Бои блажни ПФ-21 и ПФ-22 
Сатенено матова боя за защита на предварително грундирани дървени, метални и други повърхности, експлоатирани на открито или в закрити помещения. Подходяща за боядисване на дограма, огради, метални конструкции, дървени или метални детайли и др

Класификация
· Продукт на основа органични разтворители
· Свързващо вещество – алкидни смоли
· За екстериорна и интериорна употреба
· Цветова гама: по каталог.
Начин на употреба: Да се разбърка преди употреба. Боядисваните повърхности се почистват от прах, ръжда, масла и други замърсители. Нови повърхности се грундират. Нанася се с четка, валяк или бояджийски пистолет.

7.4 [bookmark: _Toc508614482]Топлоизолационни работи
Материалите, изделията и полуфабрикатите, предназначени за изпълнение на топлоизолационни работи да отговарят на изискванията на съответните стандартизационни документи:
БДС EN 13163:2009 Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от експандиран полистирен (EPS), произведени в заводски условия. Изисквания
БДС EN 13164:2009 Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от екструдиран полистирен (XPS), произведени в заводски условия. Изисквания
БДС 5156-84 - Вата минерална.
БДС 14013-80 Пенополистирол
БДС 16631-87 Материали и изделия топлоизолационни. Класификация
БДС 16632-87 Изделия топлоизолационни от неорганични влакна
БДС EN 1348:2008 Определяне якостта на сцепление при опън на циментови лепила
БДС EN 15824:2009 Изисквания за мазилки на основата на органични свързващи вещества
Ползването на стъклена вата и азбест не се допуска!

7.5 [bookmark: _Toc508614483]  Тенекеджийски работи
	Тенекеджийските работи обхващат: обшивки на покриви, стрехи, капандури, комини, улами, водосточни тръби, олуци, казанчета и други.
Материали:
Материалите,   предназначени   за   изпълнение   на   тенекеджийските   работи   да отговарят на изискванията на съответните стандартизационни документи: 
БДС  4543-82   -   Ламарина   студеновалцувана,   покалаена   (бяла),   лакирана   и листолакирана
БДС 4626-87 - Листове стоманени горещопоцинковани

7.6 [bookmark: _Toc508614484]Покривни покрития. Керемиди
БДС EN 490 за керемидите
Наричани още бетонни, циментно-пясъчните керемиди не отстъпват по никакъв начин на качествата на керамичните. Те  са здрави, трайни и с изящен външен вид. 
Произвеждат се от портланд цимент, кварцов пясък, химически и UV-устойчиви багрила и вода. Благодарение на обемното обагряне (в маса) цветът на керемидите остава непроменен по време на експлоатацията. В изходната суровина участват няколко фракции пясък с различен гранулометричен състав, които са точно дозирани, за да се получи добро сцепление между пясъка и цимента. 
Бетонните керемиди са устойчиви на агресивни условия като сняг, лед, градушка и ветрове. Пожароустойчиви са и имат бърз и лесен монтаж. Формата им е Г-образна, с подгъв, чрез който се закрепят за летвите от покривната обшивка. Тези керемиди, също като керамичните, са сравнително тежки покривни покрития и се полагат върху по-здрави конструкции. За да се осигури вентилация в подпокривното пространство, се изгражда конструкция от контралетви, изолация и обшивка, върху която се полагат керемидите.
Качественият резултат от използване на бетонните керемиди като покривно покритие се определя от спазването на някои изисквания, свързани с наклона на покрива. Ако той е 12-17°, трябва да се направи плътна изолация на подпокривното пространство - пълна дъсчена обшивка, два пласта битумна мукава и контралетви. Изолация против дъжд между обшивката и контралетвите е необходима при наклон 17-22°. Големите наклони пък изискват по-сигурно закрепяне на керемидите. При наклон, по-голям от 45°, всяка трета керемида се захваща диагонално със специална скоба, а ако наклонаът е над 60°, това се прави с всяка керемида.



8 [bookmark: _Toc413426932][bookmark: _Toc414465509][bookmark: _Toc414465755][bookmark: _Toc414466068][bookmark: _Toc508614485]Изисквания към изпълнение на СМР 

Изпълнението на строително-монтажните работи (СМР) е на основание разработен и одобрен Инвестиционен проект, при спазване на изискванията на всички действащи към настоящия момент в Република България закони, правилници и нормативи, касаещи изпълнението на обекти и работи от такъв характер.
Заложените по-долу изисквания за изпълнение на СМР са минимални. Изпълнителят следва да спазва всички действащи нормативи, правилници, спецификации, национални и хармонизирани европейски стандарти и др., както и да спазва добрата инженерна практика при изпълнението на видовете СМР, предмет на поръчката. 
Отсъствието на дадена информация, критерий или друго в настоящето задание не освобождава Изпълнителя от отговорността да изпълни работите съгласно всички действащи нормативи, правилници, спецификации, национални и хармонизирани европейски стандарти и др., както и да спазва добрата инженерна практика.
В случай, че Изпълнителят ще използва нови и неприлагани в страната строителни и други технологии, към Техническото предложение следва да се приложи раздел, съдържащ пълни описания на видовите дейности, както и документи, удостоверяващи разрешителния режим за изпълнението им на територията на Република България.
В случай на работи, за които липсват нормативни документи с изисквания за изпълнение и приемане, ще се спазват изискванията, посочени в проектната документация, инструкциите на производителя на оборудването и материалите (където е приложимо) и стандартите, обичайни за бранша.
При необходимост, Строителният надзор и/или представител на Авторския надзор и/или Възложителя ще дават указания относно правилата за изпълнение и приемане на работите.
По време на строителството за всички основни, както и за нови и неприлагани в страната строителни и други технологии и работи да се изработи Методология на строителството, подлежаща на съгласуване с Възложителя, съдържаща пълни строително-технологични решения, информация за влаганите материали, контрол на качеството, ПБЗ, опазване на околната среда и др.
Изпълнителят отговаря единствено и изцяло за провеждането и документирането на всички изпитания, присъщи на видовете работи и изискващи се по действащите нормативни документи.
Полагането и монтирането на всички материали и оборудване да става по предписанията и условията на съответните производители и проектни детайли. При специфични случаи да се търси съдействие от представител на Авторския надзор.
Изпълнителят да приложи всички дейности и детайли предложени в Проекта. При невъзможност или след разкриване по време на демонтажните работи, да се предостави методология на изпълнението за съгласуване от представител на Авторския надзор и Възложителя. Същата да бъде придружена от необходимата проектна документация и спецификация на предложените материали.
Да се опазват от повреди и да се възстановяват всички повредени и/или демонтирани съществуващи подземни и надземни проводи и съоръжения, трайни настилки и зелени площи.
В случай на нарушени или прекъсване на трасета на подземна комуникация, неприсъстващи в изходната информация предоставена от експлоатационните дружества, да се информира и търси съдействие от Възложителя и съответното експлоатационно дружество.
При нарушаване на настилката на съществуващите прилежащи улици и алеи, същите да се възстановят преди предаване на обекта.
Да се опазват геодезичните знаци /осови камъни, репери и др./. Ако е неизбежно премахването на геодезичен знак да се извърши прецизен репераж. Преди премахването на знака да се уведоми техническата служба на Общината за проверка на репеража и определяне на начина и срока за възстановяване на геодезичния знак.
При изпълнение на улично осветление, антипаркинг елементи и друго фиксирано обзавеждане по дължината на маршрути за достъпна среда да се спазва минимална светла ширина на пътеката съгласно Наредба 4 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.
След изпълнение на вертикалната планировка и при констатирана денивелация над 0.4 м да се монтира парапет по нормативни изисквания съгласуван с представител на Авторския надзор и Възложителя.
Да се изпълнят изискванията на Наредба № 4 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително и за хората с уврежданията.
Да не мерят размери от чертежа! Aко липсват такива да се потърси представител на Авторския надзор.
При възникване на въпроси или необходимост от допълнителна графична информация да се търси представител на Авторския надзор.
Да се разглеждат чертежите на всички специалности. При констатирани несъответствия да се търси представител на Авторския надзор.


ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА, В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Всеки един от участниците в настоящата обществена поръчка следва да посочи и обоснове организацията, за всяка една от дейностите и конкретните задачи, в съответствие със задълженията по настоящата обществена поръчка и техническата спецификация, която да има за резултат качествено и срочно изпълнение на строително-монтажните работи.
В техническото предложение на всеки участник следва да се съдържа:
Предложение за изпълнение на предвидените СМР, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, както и начина на изпълнение на предвидените СМР - Следва да се обхванат всички работи, необходими за изпълнението предмета на поръчката и да се опише технологичната последователност на тяхното изпълнение, отчитайки времето за изпълнението им, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), въвеждане на строежа в експлоатация, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите
на договора;
Предложение относно организацията на работа и продължителността на всеки от строителните процеси в зависимост от представения технологичен подход за постигането на целите на договора в съответствие с Техническата спецификация;
Предложение относно организация, мобилизация и разпределение на използваните от участника технически ресурси (строителна техника и механизация) и работна сила, обвързани с конкретния подход за изпълнение на предмета на поръчката (строителство) и съответните основни работи/процеси;
Предложение относно план за организация пo осигуряване (поръчване, доставяне, складиране, влагане) на основните материали, необходими за извършване на CMP. Предвид разнообразието на материалите, които предстои да се вложат, всеки участник е необходимо да представи своето предложение, демонстриращо способността за доставяне в съответния
срок значителните като количество и многообразие материали, необходими за извършване
на СМР;
Предвидени мерки за намаляване на затрудненията за местното население по време на изпълнение на СМР и гаранции за изпълнението им;
Посочени са начини на комуникация с Възложителя и с останалите участници в строителния процес, както и организационни мерки и действия, които ще бъдат предприети от Изпълнителя при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената поръчка от страна на Възложителя;
Предвидени са мерки за управление на критичните точки, идентифицирани от възложителя.
За всяка една от дефинираните критични точки трябва да са разгледани: аспекти на проявление и степен на влияние върху изпълнението на договора; мерки за недопускане/ предотвратяване настъпването й и мерки за преодоляване на последиците при настъпването й. Идентифицираните от възложителя рискови критични точки с висока степен на възможност за поява, които участниците трябва да разгледат са:
- Закъснение в сключването на договора с определения за изпълнител участник.
- Неблагоприятни метеорологични условия;
- Забавяне на срока за изпълнение на СМР, поради временно преустановяване на работа от
контролни органи по причини независещи и извън действията на изпълнителя или забавяне приемането на извършени работи и оформяне на протоколи от страна на Възложителя и консултанта, осъществяващ строителен надзор.
- Дефекти и лошо качество на изпълнените строително-монтажни работи.
Екологични аспекти на предложението, свързани с предмета на поръчката. Указания за оценка, респ. за разработване на частта от предложението за изпълнението на поръчката по
посочения аспект:
- Предотвратяване замърсяване на околната среда - почва, атмосферен въздух и др. Участниците следва да предложат конкретни мерки за предотвратяване замърсяване на околната среда - почва, атмосферен въздух и др., при изпълнение на всеки от основните видове СМР, необходими за изпълнението на предмета на поръчката. Ще бъдат приемани и оценявани само мерки, които водят до конкретни, практически резултати, изразяващи се в недопускане на замърсяване на околната среда при изпълнение на основните видове CMP.
- Оценка на влиянието върху околната среда на процеса на подготовка и използване на строителните материали. Участниците следва да направят подробно техническо описание на материалите и оборудването, посочени в Предложението за изпълнение на поръчката, като оцени влиянието им върху околната среда в процеса на подготовката и тяхното използване.
Към предложението следва да се представи график на договора (график за изпълнението на поръчката), в който са посочени срокове за изпълнение за всеки от обектите на изпълнение.
Линеен график (свободен формат по преценка на участника) който включва; Начало и край на CMP (посочени в условни дати: напр. ден 1, ден 2, ден 3); Срокове за завършване на отделните СМР; Срокове за изпитвания и проби (когато е необходимо); Диаграма на работната ръка - Работна ръка, необходима за изпълнение на съответното СМР; Механизация, необходима за изпълнение на съответното СМР. Линейният график е необходимо да отразява технологичната последователност на различните видове СМР и да предвижда необходимото технологично време за качественото изпълнение на съответните видове СМР, да отразява необходимата работна ръка и механизация за изпълнение на съответните видове СМР, както и да съответстват на организацията и начина на изпълнение на поръчката, предложен от участника. Сроковете предвидени в линейния график трябва да съответстват на сроковете за изпълнение на поръчката, предложени от съответния участник. Предвидената работна ръка и механизация трябва да съответстват на предвиденото в представеното от участника „Предложение за изпълнение на поръчката". Срокът /сроковете/ за изпълнение на дейностите, заложен в линейния график, следва да съответства на предложения срок /срокове/ за изпълнение. На основание чл. 33 от ППЗОП предложеният Линеен график, неговата пълнота и начин на представяне не подлежат на оценяване, a се преценява само неговото наличие като неразделна част от техническото предложение и съответствието му с технологията за изпълнение на дейностите, описана в техническите спецификации.
Участник се отстранява от процедурата ако е представил предложение, в което липсва линеен график като съставна част от „Предложение за изпълнение на поръчката" или приложения линеен график не съответства на предложението.
Забележка: Когато в Предложението за изпълнение на поръчката и неговите приложения участникът е допуснал вътрешно противоречие, касаещо технология и етапност на  изпълнението, видовете дейности, тяхната последователност, използваните строителни работници и механизация, използваната технология, както и други противоречия, свързани с предложението за изпълнение на поръчката, участникът се отстранява.
Когато Предложението за изпълнение на поръчката не съответства на Ценовото предложение по отношение на дейностите за изпълнение на поръчката, ангажираните строителни работници по квалификация и брой, използваната техника и механизация, времевите предложения, както и други части на Предложението за изпълнение на поръчката, оферирани от участника в документите, свързани с предложението за изпълнение на поръчката, участникът се отстранява.


РАЗДЕЛ III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1. Общи изисквания към участниците в процедурата.
1.1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителството, съгласно законодателството на държавата, в която е установено. Подаването на офертата задължава участниците да приемат напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП, ППЗОП и другите нормативни актове, свързани с изпълнението на предмета на поръчката. Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника ще доведе до отстраняването му.

1.2. В случай, че Участникът участва като обединение, което не е регистрирано, като самостоятелно юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

1.2.1. Възложителят не поставя каквито и да е изисквания относно правната форма под която Обединението ще участва в процедурата за възлагане на поръчката.

1.2.2. Когато Участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице се представя документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:
1. правата и задълженията на участниците в обединението;
2. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;
3. уговаряне на солидарна отговорност между участниците в обединението.

1.2.3. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да бъде определен и посочен партньор/лице, който/което да представлява обеденението за целите на настоящата обществена поръчка.

1.2.4. В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка се посочва БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която
участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. 
В случай, че не е регистрирано и при възлагане изпълнението на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, Участникът следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ, след уведомяването му за извършеното класиране и преди подписване на Договора за възлагане на настоящата обществена поръчка;

1.2.5.Не се допуска промяна в състава на обединението след изтичане на срока за подаване на офертите за участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, като всяка извършена такава е основание за отстраняване на участника.

1.3. Подизпълнители:
1.3.1 Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.
1.3.2. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на тези условия.
1.3.3. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.
1.3.4. Разплащанията по предходната точка се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му.
1.3.5. Към искането по т. 1.3.4. изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. 
1.3.6. Възложителят има право да откаже плащане по т.1.3.3., когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.
1.3.7. Правилата относно директните разплащания с подизпълнители са посочени в настоящата документация за обществената поръчка и в проекта на договор за възлагане на поръчката.
1.3.8. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.
1.3.9.След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.
1.3.10. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:
1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;
2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.
1.3.11. При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по т.1.3.10. заедно с копие на договора за подизпълнение или на допълнителното споразумение в тридневен срок от тяхното сключване.

1.4. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

1.5 Използване на капацитета на трети лица:

1.5.1 Съгласно чл. 65 от ЗОП участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност.
1.5.2 По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.
1.5.3 Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

Участниците посочват дали ще ползват подизпълнители или капацитета на трети лица в Част II: "Информация за икономическия оператор", буква "В": "ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КАПАЦИТЕТА НА ДРУГИ СУБЕКТИ" от ЕЕДОП. 

Подизпълнителите и третите лица представят отделен ЕЕДОП в съостветствие с чл.67 ал.2 ЗОП. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения. В случай, че ще ползва подизпълнители, участникът трябва да представи доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

1.6. Свързани лица по смисъла на §2, т.45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП (ДР ЗОП) не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура. 

1.7. По отношение на участниците в процедурата не следва да са налице основанията за отстраняване по чл.54, ал.1, т.1,т. 2, т.3, т. 4, т.5, т.6 и т.7 от ЗОП, а именно:

Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на Обществената поръчка участник, ако:
а) 	e осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по      чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс (НК) или за престъпления, аналогични на посочените в друга държава членка или трета страна (чл. 54, ал.1, т.1 и 2 от ЗОП);
б) 	има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на Възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила; (чл. 54, ал.1, т.3 от ЗОП);
в) 	е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; (чл. 54, ал.1, т.4 от ЗОП);
г) 	е установено, че:
aa) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
бб) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; (чл. 54, ал.1, т.5 от ЗОП);
д) 	е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен; (чл. 54, ал.1, т.6 от ЗОП);
е) 	е налице конфликт на интереси[footnoteRef:1], който не може да бъде отстранен; (чл. 54, ал.1, т.7 от ЗОП); [1:  Съгласно § 2, т. 21 от Допълнителните разпоредби на ЗОП „конфликт на интереси“ е налице, когато „възложителят, негови служители или наети от него лица извън неговата структура, които участват в подготовката или възлагането на обществената поръчка или могат да повлияят на резултата от нея, имат интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на обществената поръчка.“] 


Забележка: Основанията по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и т. 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.
Тези лица са посочени в чл.40 от ППЗОП както следва:
1) при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;
2) при командитно дружество - неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от Търговския закон;
3) при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;
4) при акционерно дружество - лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от Търговския закон;
5) при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 от Търговския закон;
6) при едноличен търговец - физическото лице – търговец;
7) при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява клона или има
аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран;
8) прокуристи- когато има такива;
9) в останалите случаи, включително за чуждестранните лица - лицата, които представляват, управляват и контролират участника съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

Забележка: Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата.
В последната хипотеза- при подаване на повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

В ЕЕДОП се представят данни относно публичните регистри, в които се съдържа информация за декларираните обстоятелства или за компетентния орган, който съгласно законодателството на съответната държава е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя. Участниците - при поискване от страна на възложителя, са длъжни да представят необходимата информация относно правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват, или длъжностите, които заемат.

1.8. Участникът следва да декларира в част III. "ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ", буква „А“: "ОСНОВАНИЯ СВЪРЗАНИ С НАКАЗАТЕЛНИ ПРИСЪДИ" от ЕЕДОП липсата на основания за задължително отстраняване по чл.54 ал.1 т.1 и т.2 ЗОП (относно присъди за следните престъпления:
· участие в престъпна организация – по чл. 321 и 321а от НК;
· корупция – по чл. 301 – 307 от НК;
· измама – по чл. 209 – 213 от НК;
· терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични дейности – по чл. 108а, ал. 1 от НК;
· изпиране на пари или финансиране на тероризъм – по чл. 253, 253а или 253б от НК и по чл. 108а, ал. 2 от НК;
· детски труд и други форми на трафик на хора – по чл. 192а или чл. 159а – 159г от НК.  

1.9. Участникът следва да декларира в част III. "ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ", буква „Б“: "ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПЛАЩАНЕТО НА ДАНЪЦИ ИЛИ СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ" от ЕЕДОП липсата на основания за задължително отстраняване по чл.54 ал.1 т.3, респ. наличието на обстоятелство по чл.54 ал.3 т.2 ЗОП.

1.10. Участникът следва да декларира в част III. "ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ", буква „В“: "ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ, КОНФЛИКТИ НА ИНТЕРЕСИ ИЛИ ПРОФЕСИОНАЛНО НАРУШЕНИЕ" от ЕЕДОП липсата на основания за задължително отстраняване по чл.54 ал.1 т.4, т.5, т.6, т.7 ЗОП.

1.11. Участникът следва да декларира в част III. "ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ", буква „Г“: "ДРУГИ ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ, КОИТО МОЖЕ ДА БЪДАТ ПРЕДВИДЕНИ В НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН ИЛИ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА" от ЕЕДОП липсата на основания по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС). В случай, че по отношение на участника е налице обсотятелство по чл.3 т.8 ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС, но той попада в обхвата на изключенията съгласно чл.4 от същия закон, участникът следва да опише приложимото изключение в ЕЕДОП.

1.11.1. Участникът следва да декларира в част III. "ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ", буква „Г“: "ДРУГИ ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ, КОИТО МОЖЕ ДА БЪДАТ ПРЕДВИДЕНИ В НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН ИЛИ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА" от ЕЕДОП липсата или наличието на влязла в сила присъда за престъпление по чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252 или чл.  254а-260 НК. Предприетите мерки за надеждност, по отношение на тази част от основанието за отстраняване, се описват също в Част III. "Основания за изключване", раздел „Г“: "ДРУГИ ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ, КОИТО МОЖЕ ДА БЪДАТ ПРЕДВИДЕНИ В НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН ИЛИ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА", поле 2) – последно, от ЕЕДОП.

1.11.2. Участникът следва да декларира в част III. "ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ", буква „Г“: "ДРУГИ ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ, КОИТО МОЖЕ ДА БЪДАТ ПРЕДВИДЕНИ В НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН ИЛИ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА" от ЕЕДОП липсата на свързаност с други участници в настоящата процедура, съгласно чл. 101, ал. 11 ЗОП .

1.12. Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП. За тази цел участникът може да докаже, че: е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително начислените лихви и/или глоби
или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени; е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения; е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от Кодекса на труда. 

Като доказателства за надеждността на участника се представят следните документи: 
1. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 ЗОП - документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение; 
2. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3, от ЗОП - документ от съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства;

Забележка: Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението.
В случай че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата.
Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите мерки и представените доказателства се посочват в решението за класиране или прекратяване на процедурата.
Участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен от правото да участва в процедури за обществени поръчки или концесии, няма право да използва предвидената в чл. 56, ал. 1 от ЗОП възможност за времето, определено с присъдата или акта.

1.13. Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1, чл. 101, ал. 11 от ЗОП.

Забележка: При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа изискуемата информация. Участниците могат да използват ЕЕДОП, който вече е бил използван при предходна процедура за обществена поръчка, при условие че потвърдят, че съдържащата се в него информация все още е актуална. В тези случаи към документите за подбор вместо ЕЕДОП се представя декларация, с която се потвърждава актуалността на данните и автентичността на подписите в публикувания ЕЕДОП, и се посочва адресът, на който е осигурен достъп до документа.
На основание чл.67, ал.5 от ЗОП, Възложителят може да изисква от участниците, по всяко време, всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това в необхдимо за законосъобразното провеждане на процедурата. Преди сключването на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.


РАЗДЕЛ IV. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

1. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност
За доказване наличие на годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност, Участникът трябва да има валидна регистрация (вписване) в Централния професионален регистър на строителя, поддържан от Камарата на строителите в Република България, а за чуждестранни лица - в аналогичен регистър, съгласно националното им законодателство и при условията на взаимно признаване, за изпълнение на строежи от І-ва (първа) група, IV-та (четвърта) категория, съгласно чл. 5, ал. 6, т. 1.4.1. и 1.4.3. от Правилника за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС), във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „б“  и буква „д“ от ЗУТ.
За съответстващ с поставеното изискване и на основание чл. 9, ал. 6 от ПРВВЦПРС, Възложителят ще приеме и Участник, който е вписан за строежи първа група и категория, по-висока от четвърта.
Доказване: При подаването на офертата си, Участникът декларира съответствие с този критерий за подбор и поставените с него минимални изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност, само като попълни изискуемата информацията в Част IV „Критерии за подбор“, Раздел А „Годност“, т. 1) на представения от него ЕЕДО), включително и предоставяйки информация, относно: (1) документа за регистрация (наименование на документа; номер на вписване на документа в съответния Регистър; срок на валидност на контролния талон, неразделна част от Удостоверението за вписване в Регистъра или друг еквивалентен документ; групата и категорията/ите строеж/и), (2) професионален или търговски регистър (наименование на професионалния или търговски регистър; посочване на наименованието на органа или службата, извършила регистрацията и издала документа за упражняване на професионална дейност).
· В случай, че Участникът е Обединение, което не е юридическо лице, съответствието с поставения критерий за подбор и посоченото минимално изискване се доказва от Обединението, а не от всяко от лицата, включени в него. 
Спазването на изискването може да бъде осигурено и следва да бъде доказано от този/тези член/ове на Обединението, който/които, според направеното разпределение на дейностите в договора за Обединение ще е/са ангажиран/и с изпълнението на конкретните СМР/СРР, според категорията на строежа, съобразена с разпоредбите на чл. 137 от ЗУТ. 
· Когато Участникът предвижда ползване на подизпълнител/и, изискването се доказва от този подизпълнител, който ще изпълнява строителни дейности, съобразно дела от поръчката, възложен му от Участника. 

На основание и при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, в хода на процедурата или преди сключване на договора за възлагане изпълнението на обществената поръчка, за доказване съответствие с поставения критерий за подбор се представя следния документ, чрез който се доказва достоверността на декларираната в ЕЕДОП информация, а именно: Заверено копие на валидно Удостоверение за вписване в ЦПРС, придружено с валиден талон по чл. 23, ал. 1 от ПРВВЦПРС или валиден еквивалентен документ, удостоверяващ правото на съответното лице (съгласно националното му законодателство – при чуждестранни лица) да изпълни предмета на поръчката на територията на Република България.
Документите се представят и за подизпълнителите, според вида и дела от поръчката, който ще изпълняват (важи само за подизпълнителите, които ще изпълняват строителство).

2. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за икономическо и финансово състояние
Всеки Участник в процедурата трябва да докаже наличие на съответствие със следните минимални изисквания за икономическо и финансово състояние:
2.1. Реализирал е през последните 3 (три) приключени финансови години, в зависимост от датата, на която е създаден или е започнал дейността си, минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката[footnoteRef:2], в размер на не по-малко от 1 423 000 лв. (един милион четиристотин двадесет и три хиляди лева). [2:  Съгласно §2, т. 67 от ДР на ЗОП „оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката“ е сума, равна на частта от нетните приходи от продажби, реализирана от дейност, попадащи в обхвата на обществената поръчка.  ] 


Под „оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката“, ще се приема оборота от изпълнение на СМР/СРР - изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или основно обновяване на сгради и вътрешни сградни инсталации.
Доказване: При подаването на офертата си, Участникът декларира съответствие с този критерий за подбор и поставените с него минимални изисквания за икономическо и финансово състояние, само като попълва изискуемата информация в Част IV „Критерии за подбор“, Раздел Б „Икономическо и финансово състояние“, т. 2а) на представяния от него ЕЕДОП, включваща данни за оборота на Участника в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, съобразно изведената по-горе дефиниция. 
Данните за оборота трябва да обхващат последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която Участникът е създаден или е започнал дейността си. 
За Участник – чуждестранно лице, оборотът се изчислява по официалния курс на БНБ за съответната валута, в лева към датата на подаване на офертата.
На основание и при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, в хода на процедурата или преди сключване на договора за възлагане изпълнението на обществената поръчка, за доказване съответствие с поставения критерий за подбор се представят документите по чл. 62, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗОП, чрез които се доказва достоверността на декларираната в ЕЕДОП информация, а именно: (1) Копия на годишните финансови отчети за последните 3 (три) приключени финансови години, или техни съставни части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която Участникът е установен, както и (2) Справка за оборота от изпълнени СМР/СРР в сферата, попадаща в обхвата на поръчката (с предметен обхват, дефиниран по-горе).

2.2. Всеки Участник, подаващ оферта в процедурата, трябва да е застрахован с валидна застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“ по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ (клауза „строител“), с покритие, съответстващо на категорията на строежа, обект на обществената поръчка, а именно: в размер не по-малък от 100 000 лв. (сто хиляди лева), каквато е минималната застрахователна сума за строителство IVта категория по чл. 137, ал. 1, т. 4 от ЗУТ, съобразно чл. 5, ал. 2, т. 4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
За Участник или партньор в Обединение – Участник, който е установен/регистриран извън Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, но издадена съгласно законодателството на държавата, в която е установен/регистриран стопанския субект.
Доказване: При подаването на офертата си, Участникът декларира съответствие с това от минималните изисквания за икономическо и финансово състояние, само посредством попълване на изискуемата информацията в Част IV „Критерии за подбор“, Раздел Б „Икономическо и финансово състояние, т. 5) на представяния от него ЕЕДОП, предоставяйки данни и информация относно: (1) застрахователната полица/еквивалентен документ - вид, номер и дата на издаване; (2) застрахованото лице; (3) професионалната дейност, която е предмет на застраховката; (4) срок/валидност на застраховката; (5) общ лимит на отговорност и валута.

На основание и при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, в хода на процедурата или преди сключване на договора за възлагане изпълнението на обществената поръчка, за доказване съответствие с поставения критерий за подбор се представя следния документ по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП, чрез който се доказва достоверността на декларираната в ЕЕДОП информация, а именно: Копие от застрахователна полица за сключена застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ (или еквивалентен документ) с изискуемото покритие. 
Пояснения:  Когато по основателна причина Участник не е в състояние да представи изисканите от Възложителя документи за доказване на съответствие с условията по т. 1 и т. 2 по-горе, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който Възложителя приеме за подходящ. 
· В случай че Участникът е Обединение, което не е юридическо лице, съответствието с поставения критерий за подбор и минимални изисквания за икономическо и финансово състояние се доказват от Обединението, а не от всяко от лицата, включени в него. 
Спазването на изискването може да бъде осигурено от един или повече от партньорите в Обединението, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на Обединението по отношение на дейностите, свързани със строителството. 
· Когато Участникът предвижда участие на подизпълнители, съответствието с поставените в т. 1 и т. 2 по-горе минимални изисквания се доказва от подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, който ще им бъде възложен за изпълнение.
· Третите лица (по смисъла на чл. 65, ал. 1 от ЗОП) трябва да отговарят на този критерий за подбор, само ако Участникът се позовава на техния капацитет за доказването му. 

Посочените по-горе документи, подлежащи на представяне по реда и при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП се представят и за подизпълнителите, според вида и дела от поръчката, който ще изпълняват (важи само за подизпълнителите, които ще изпълняват строителство) и за третите лица (ако има такива), в случай, че Участникът се позовава на техния капацитет за доказването на този от критериите за подбор.

3. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за технически и професионални способности
За доказване наличие на изискуемите технически и професионални способности, Участникът трябва да покаже в офертата си съответствие със следните минимални изисквания:

3.1. През предходните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, е изпълнил поне 2 (две) строителни дейности, с предмет, идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка.
Под „строителна дейност с предмет, идентичен или сходен“ с предмета на настоящата обществена поръчка, следва да се разбира: изпълнение на СМР или СРР - изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или основно обновяване на сгради и вътрешни сградни инсталации.
Възложителят не поставя изискване за изпълнени от Участниците строително-ремонтни/строително-монтажни работи с конкретен обем на дейността, който да се приема като идентичен или сходен с обема на настоящата обществена поръчка.
Пояснения: Дейностите (строителството), се считат за „изпълнени”, когато за завършения строеж, по реда на чл. 176, ал. 1 от ЗУТ е съставен Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа - обр. 15 към Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, или друг документ за предаване и приемане на строежа от Възложителя.
Доказване: При подаването на офертата си, Участникът декларира съответствие с това от минималните изисквания, само посредством попълване на изискуемата информацията в Част IV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности“, т. 1а) от ЕЕДОП, като за всяко, посочено като изпълнено от него строителство предостави данни и информация относно: (1) строителните работи, които са изпълнени и са идентични или сходни с предмета на поръчката, чрез посочване на обекта и вида на изпълнените строителни интервенции; (2) лицето, получило строителните дейности (Възложител/Инвеститор); (3) стойност на изпълнените строителни работи; (4) датата, на която е приключило изпълнението на строителните дейности (датата, на която е съставен Констативния акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за установяване на годността за приемане на строежа (обр. 15 към Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), с индивидуализация на конкретния Констативен акт, обр. 15). 
В случаите, в които Участникът декларира строителни дейности при изпълнението на които е участвал като партньор в Обединение или като подизпълнител, се описва само тази част от дейностите, които Участникът сам е изпълнил и за които може да представи съответните доказателства.

На основание и при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, в хода на процедурата или преди сключване на договора за възлагане изпълнението на обществената поръчка, за доказване съответствие с поставеното минимално изискване се представят документите по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП, чрез които се доказва достоверността на декларираната в ЕЕДОП информация, а именно: (1) Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертите; (2) Удостоверения за добро изпълнение за всяко съответно строителство, посочено в Списъка по предходната точка, съдържащи посочване на стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството (СМР/СРР), както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

3.2. Участникът трябва да разполага за целия срок на изпълнение на договора с ръководен екип - инженерно-технически състав, с определена професионална компетентност, съответстваща на спецификата на възлагане, който да бъде пряко ангажиран с изпълнението на строителството, предмет на поръчката, състоящ се като минимум от следните експерти:
3.2.1. Ръководител обект, който да отговаря на следните минимални изисквания:
а) има призната образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър”, с придобита специалност „Промишлено и гражданско строителство“, или „Строителство на сгради и съоръжения“, или еквивалентна (вкл. и за чуждестранни експерти и/или експерти, с придобита в чужбина специалност);
б) придобил е минимум 5 г. професионален опит по признатата му специалност;
в) има опит като ръководител на екип, или ръководител на обект на минимум 2 (два) строителни обекта за изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или основно обновяване на строежи в областта на сградното строителство.

3.2.2. Технически ръководител, който да отговаря на следните минимални изисквания:
а) има придобита професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ, или еквивалентна (вкл. и за чуждестранни експерти и/или експерти, с придобита в чужбина специалност);
б) придобил е минимум 3 (три) години професионален опит по признатата му специалност;
в) има опит като технически ръководител на поне 2 (два) строителни обекта за изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или основно обновяване на строежи в областта на сградното строителство.

3.2.3. Експерт по част „Електро”, който да отговаря на следните минимални изисквания:
а) технически правоспособно лице, получило диплом от акредитирано висше учебно заведение с квалификация „електроинженер“, или лице със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита специалност „електротехник“, или еквивалентна (важимо и за чуждестранни експерти и/или експерти, с придобита в чужбина специалност);
б) притежава минимум 3 (три) години професионален опит по признатата му специалност,
в) има опит в извършване на дейности по част „Електро“ на минимум 1 (един) изпълнен обект за изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или основно обновяване на строежи в областта на сградното строителство.

3.2.4. Експерт по част „ВиК”, който да отговаря на следните минимални изисквания:
а) има призната образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър”, с придобита специалност „Водоснабдяване и канализация”, или еквивалентна (вкл. и за чуждестранни експерти и/или експерти, с придобита в чужбина специалност);
б) притежава минимум 3 (три) години професионален опит по признатата му специалност,
в) има опит в извършване на дейности по част „ВиК“ на минимум 1 (един) изпълнен обект за изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или основно обновяване на строежи в областта на сградното строителство.

3.2.5. Експерт по част „ОВК“, който да отговаря на следните минимални изисквания:
а) има придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър”, с придобита специалност „ОВК”/„ОВИ“, „Топлотехника“ или еквивалентна (вкл. и за чуждестранни експерти и/или експерти, с придобита в чужбина специалност);
б) придобил е минимум 3 (три) години професионален опит по признатата му специалност,
в) има опит в извършване на дейности по част „ОВК“ на минимум 1 (един) изпълнен обект за изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или основно обновяване на строежи в областта на сградното строителство.

3.2.6. Отговорник/специалист по контрола на качеството, който да отговаря на следните минимални изисквания:
а) има придобита професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ, или еквивалентна (вкл. и за чуждестранни експерти и/или експерти, с придобита в чужбина специалност);
б) има минимум 1 (една) година опит в осъществяването на контрол на качеството при изпълнение на строително-монтажни работи на обект/и сградно строителство;
в) притежава валиден към датата на подаване на офертата документ (Удостоверение/Сертификат) за преминат курс за осъществяване контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания по ЗУТ.

3.2.7. Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве, който да отговаря на следните минимални изисквания:
а) има придобита професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал.2 от ЗУТ, или еквивалентна (вкл. и за чуждестранни експерти и/или експерти, с придобита в чужбина специалност);
б) има минимум 1 (една) година опит в областта на безопасността и здравето при изпълнение на строително-монтажни работи на обект/и сградно строителство.
в) притежава валиден към датата на подаване на офертата документ (Удостоверение/Сертификат) за преминат курс на обучение за Координатор по безопасност и здраве в строителството (по реда на Наредба №2/22.03.2004 г.) и/или за длъжностно лице по безопасност и здраве при работа (по реда на Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г.).

Пояснение: Участникът трябва да определи за всяка от посочените позиции на експертите от инженерно-техническия състав отделни лица (един експерт не може да съвместява две позиции от изискуемия екип).

Доказване: При подаването на офертата, Участникът декларира съответствието си с така поставеното минимално изискване за технически и професионални способности, само посредством попълване на изискуемата информация в Част IV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности“, т. 6) от ЕЕДОП, като предостави данни и информация относно: (1) три имена на всяко едно от предложените от него лица от изискуемия инженерно-технически състав, който ще изпълнява строителството; (2) позиция, за която е предложено всяко едно от лицата, членове на ръководния инженерно-технически състав, съобразно минималните изисквания на Възложителя, посочени по-горе; (3) професионална квалификация, съгласно информацията, съдържаща се в притежаваната от съответното лице диплома за придобито образование - номер и дата на издаване, наименование на учебното заведение, издало дипломата; професионалната квалификация, записана в дипломата; образование - вид образование/образователно-квалификационна степен и специалност; (4) допълнителна професионална квалификация – сертификат, валидно удостоверение или друг еквивалентен документ – индивидуализира се наименованието на документа; номер и дата на издаването му; издател на документа, обхват (когато е приложимо); (5) правоотношението, в което са експерта и Участника; (6) професионален опит – конкретен период в изпълнение на съответната професионална дейност (от конкретна дата до конкретна дата), заемана длъжност или изпълнявани функции, работодател, посочване на строежа/жите и конкретните актове, с които е разрешено ползването им/въведени са в експлоатация, предмета на изпълнените от лицето експертни дейности.
На основание и при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, в хода на процедурата или преди сключване на договора за възлагане изпълнението на обществената поръчка, за доказване съответствие с поставеното минимално изискване се представя документа по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП, чрез който се доказва достоверността на декларираната в ЕЕДОП информация, а именно: Списък на лицата от инженерно-техническия състав и персонала, определен за изпълнение на строително - монтажните работи, с посочена професионалната компетентност на тези лица.

4. Участниците следва да имат разработена, внедрена и сертифицирана система за управление на качеството по Стандарт EN ISO 9001:2008 (9001:2015), или еквивалентен, с предметен обхват в областта на сградното строителство. 

5. Участникът трябва да има разработена, внедрена и сертифицирана интегрирана система за управление на околна среда по Стандарт EN ISO 14001:2004 (14001:2005), или еквивалент, с предметен обхват в областта на сградното строителство.  

Доказване: Участникът доказва съответствието си с поставените в т. 4. и т. 5. минимални изисквания, единствено попълвайки Част IV „Критерии за подбор“, Раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП, като по отношение на всеки притежаван от него Сертификат за прилагане на съответен от горепосочените Стандарти впише информация относно: (1) наименование на Стандарта, който прилага, (2) неговия обхват, (3) дата на издаване, (4) срокът му на валидност и (5) публичния регистър, в които се съдържа информация за наличието на тези сертификати (в случай на приложимост).
На основание и при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, в хода на процедурата или преди сключване на договора за възлагане изпълнението на обществената поръчка, за доказване съответствие с поставеното минимално изискване се представят документите по чл. 64, ал. 1, т. 10 от ЗОП, чрез които се доказва достоверността на декларираната в ЕЕДОП информация, а именно: Копия на валидни Сертификати за разработени и внедрени от Участника системи за: (1) управление на качеството и (2) управление на околната среда, или еквивалентни, с предметен обхват в областта на сградното строителство.
Представените от Участниците сертификати трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област, или да отговарят на изискванията за признаване, съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
 Възложителят ще приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството и управление на околната среда, когато Участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай, Участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
Пояснения: 
· В случай че Участникът е Обединение, което не е юридическо лице, съответствието с поставените в т. 1. - т. 4. по-горе минимални изисквания за технически и професионални способности като критерии за подбор, се доказват от Обединението - Участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт. 
Спазването на изискването може да бъде осигурено от един или повече от партньорите в Обединението, съобразно направеното между тях разпределение на дейностите, предвидено в договора за създаване на Обединението по отношение на изпълнението на строително-монтажните работи. 
· Когато Участникът предвижда ползване на подизпълнители, съответствието с поставените минимални изисквания за технически и професионални способности се доказва от подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, който ще им бъде възложен за изпълнение.
· Участникът може да се позове на капацитета на Трети лица (по смисъла на чл. 65, ал. 1 от ЗОП), независимо от правната връзка между тях, като по отношение на критериите, свързани с професионалната компетентност, може да се позове на капацитета на Трети лица, само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на Възложителя ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.

Възложителят, на основание чл. 64, ал. 2 от ЗОП няма да приема представено доказателство за технически и професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
Посочените по-горе документи, подлежащи на представяне по реда и при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП се представят и за подизпълнителите, според вида и дела от поръчката, който ще изпълняват (важи само за подизпълнителите, които ще изпълняват строителство) и за третите лица (ако има такива), в случай, че Участникът се позовава на техния капацитет за доказването на този от критериите за подбор.

РАЗДЕЛ V.  ПРЕДСТАВЯНЕ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА

1. Изискване към офертите.
1.1. Всички документи, съдържащи се в офертата, трябва да са:
1.1.1.Подписани или заверени (когато са копия) с гриф „Вярно с оригинала”, подпис, с изключение на документите, за които са посочени конкретните изисквания за вида и заверката им;
1.1.2. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, назовани в удостоверението за актуално състояние или упълномощени за това лица; Във втория случай се изисква да се представи нотариално заверено пълномощно за изпълнението на такива функции;
1.1.3. Офертите за участие се изготвят на български език сългасно член 101, ал. 6 ЗОП.
1.1.4. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия и изискванията на чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП).

2.Документите по т. 1.1. се представят, в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочва следното:
А) Наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;
Б) Адрес за кореспонденция, телефон, факс и/или e-mail на участника;
В) Наименованието на поръчката за която се кандидатства,.
Опаковката включва документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри", който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2
от ППЗОП.

3.Съдържание на опаковката:

3.1.Опис на документите, съдържащи се в офертата подписан от участника – представя се в свободен текст;

3.2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо - ЕЕДОП за всеки от участниците в обединение, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката съдържащоинформация относно личното състояние и критериите за подбор -
попълва се Образец № 1;

3.3.Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, /когато е приложимо/;

3.4.Документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединение за участие в обществената поръчка, съдържащ информацията по Раздел III, т.1.2 по - горе (когато участникът е обединение, което не е регистрирано юридическо лице), когато е приложимо- представя се заверено от участника копие;

3.5.Техническо предложение, съдържащо:
а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника/ оригинал или нотариално заверено копие/;
б) предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя - попълва се Образец №2. от настоящата документация;
в) декларация за конфиденциалност на информацията – Образец №6, съгласно чл. 102 от ЗОП, подписана от участника /ако е приложимо/.
Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от участници, посочена от тях като конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията в офертите им, които подлежат на оценка.
г) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - попълва се Образец № 3
д) декларация за срока на валидност на офертата - попълва се Образец № 4
е) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд - попълва се Образец №5.

Техническото предложение на участника за изпълнение на поръчката трябва да отговаря на всички изисквания, определени от Възложителя в настоящата документация за участие.
Предложението на участника за изпълнение на поръчката следва да бъде изготвено съгласно Образец №2. Предложението за изпълнение на обществената поръчка се представя в един оригинал, подписан от законния представител на съответния участник. „Предложение за изпълнение на поръчката” не трябва да съдържа никаква информация, отнасяща се до оферираната в плик "Предлагани ценови параметри" цена. Предложението за изпълнение на поръчката” е неразделна част от Договора.
Забележка: Линейният календарен график следва да обосновава предложения от участника срок за изпълнение на СМР. В противен случай участникът ще бъде отстранен.
Ако участник не представи Предложение за изпълнение на поръчката и/или приложенията към него или представеното от него Предложение или Приложения към него, не съответстват на изискванията на Възложителя, той ще бъде отстранен от участие в поръчката.
Ако в Предложението за изпълнение на поръчката и/или в приложенията към него участникът е допуснал вътрешно противоречие, касаещо последвателността и взаимообвързаността на предлаганите дейности по изпълнение на поръчката, както и в които има наличие на текстове, показващи непредназначеност към предмета на поръчката се отстранява от участие.
Участник, чийто линеен календарен график има липсващи изискуеми показатели, показва технологична несъвместимост на отделните строителни операции, както и противоречие с техническата спецификация или други условия, заложени в поръчката или нормативен документ, уреждащ строителните процеси, се отстранява от участие.

Участникът следва да представи документите по т.3.5, по-горе сканирани във формат „PDF” на електронен носител /CD/.

3.6.Ценово предложение, съдържащо предложението на участника относно цената за изпълнение, и предложенията по други показатели с парично изражение - попълва се Образец № 7.
Участникът представя ценовото предложение в запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри".
Ценовото предложение следва да бъде подписано от лицето, което управлява и представлява участника по закон, или от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно да подпише ценовото предложение.

 Ценовото предложение на участниците трябва да включва:
· Обща цена за изпълнение на поръчката в лв. без ДДС и в лв. с ДДС, формирана като сбор от стойностите на подобектите и непредвидените разходи;
· Количествено стойностна-сметка на хартиен носител и на електронен носител във формат Excel;
· Анализи на единичните цени- на хартиен носител и на електронен носител във формат Excel (Единичната анализна цена следва да бъде в български лева, с точност до два знака след десетичната запетая без начислен данък добавена стойност);
- В предложената от всеки участник цена следва да бъдат включени единичните цени на всички строителни материали посочени в количествено- стойностните сметки на обекта на строителство;
- В общата предложена цена на всеки участник следва да бъдат включени разходи за труд, механизация, материали, допълнителни разходи, печалба, и всички други разходи, които участникът предвижда да направи във връзка с изпълнението на обществената поръчка;
- Ценовата оферта трябва да съответства на предложението за изпълнение на обществената поръчка;
- Отговорност за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените цени носи единствено участникът в процедурата. В случай на допусната аритметична или техническа грешка при образуване на цените, участникът ще бъде отстранен. Не се допуска разминаване между цената, изписана с думи и цената, изписана с цифри;
-Всички цени следва да бъдат закръглени до втори знак след десетичната запетая. Извън плика "Предлагани ценови параметри" не трябва да е посочена никаква информация относно цената, предложена от Участника.

3.7.Възложителят само информира участниците, че спечелилилите и определени за изпълнители участници ще попълнят - Декларация по чл. 6 ал. 2 Закона за мерките срещу изпирането на пари - Образец №8. - на етап сключване на договор;
Този образец, на етап подаване на оферти не се представя към съдържанието на опаковката с офертата. Когато участникът, определен за изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, Образец № 8. се представя от всеки участник в обединението.

4.Срок за валидност на офертите.
4.1. Офертите трябва да бъдат валидни шест месеца от крайния срок за получаване на офертите.
4.2. Крайният срок за подаване на офертите е посочен в обявлението за възлагане на обществена поръчка.
4.3. Възложителят кани участниците да удължат срока на валидност на офертите, когато той е изтекъл. Участник, който след покана и в определения срок не удължи срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие.

5. Подаване, отваряне, разглеждане и класиране на офертите.
[bookmark: _GoBack]5.1. Документите, свързани с участието в процедурата се представят от участника или от упълномощен от него представител лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка на адрес: гр. Пирдоп,  пл. Тодор Влайков № 2.
Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от Възложителя.
5.2. Документите свързани с участието в процедурата се представят от участника в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочва: наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо; адрес за кореспонденция,
телефон и по възможност факс и електронен адрес; наименованието на поръчката.
5.3. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатана или в опаковка с нарушена цялост.
5.4. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица.
Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра, като не се допуска приемане на заявления за участие или оферти от лица, които не са включени в списъка. Получените заявления за участие или офертите се предават на председателя на комисията за което се съставя протокол с данните. Протоколът се подписва от предаващото лице и от председателя на комисията.
5.5. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. При промяна на датата и часа на отваряне на офертите участниците се уведомяват писмено, чрез публикуване на съобщение в профила на купувача.
5.6. Офертите ще бъдат отворени, разгледани, оценени и класирани от комисия, назначена от Възложителя, съгласно чл.103 ЗОП, която ще започне своята работа в посочения в Обявлението за обществена поръчка час и дата, в сградата на община Пирдоп.
5.7. Ценовите предложения ще бъдат отворени и оповестени на място, ден и час, обявени в профила на купувача на Възложителя, най-малко два работни дни преди тяхното отваряне. Преди отварянето на ценовите предложения комисията обявява на присъстващите лица резултатите от оценяването на офертите по другите показатели, когато част от показателите за оценка обхващат параметри от техническото предложение.
5.8. Действията на комисията се извършват в следната последователност:
5.8.1. отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и оповестява тяхното съдържание, проверява за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри";
5.8.2. най-малко трима от членовете на комисията подписват техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри".
5.8.3. комисията предлага по един от присъстващите представители на другите участници да подпише техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри", с което публичната част от заседанието приключва;
5.8.4. комисията разглежда документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол;
5.8.5. когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола по т.5.8.4 и изпраща протокола на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача. В срок до 5 работни дни от получаването на протокола участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие. Тази възможност се прилага и за подизпълнителите и третите лица, посочени от участника. Участникът може да замени подизпълнител или трето лице, когато е установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на възложителя, когато това не води до промяна на техническото предложение. Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват кандидата или участника.
5.8.6. след изтичането на 5 - дневния срок по т.5.8.5., комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.
5.8.7.при извършването на предварителния подбор и на всеки етап от процедурата комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от участниците, и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица.
5.8.8. комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор. Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за тяхното съответствие с предварително обявените условия.
5.8.9.ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря. Когато част от показателите за оценка обхващат параметри от техническото предложение, комисията отваря ценовото предложение, след като е извършила оценяване на офертите по другите показатели.
5.8.10.комисията обявява резултатите от оценяването на офертите по другите показатели, отваря ценовите предложения и ги оповестява.
5.8.11.комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия.
5.8.12.когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред: 1. по-ниска предложена цена; 2. по-изгодно предложение по показатели извън посочения по т. 1, сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест.
5.8.13.комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с т.5.8.12.
5.8.14. комисия съставя протоколи за извършване на подбора на участниците, разглеждането, оценката и класирането на участниците. След получаването на протокола,
Възложителят го утвърждава съобразно чл. 106, ал. 3 и 4 от ЗОП. В 10 –дневен срок от утвърждаване
на протокола Възложителят издава решение за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата.
5.8.15. Решенията за определяне на изпълнител или прекратяване на процедурата се изпращат в един и същи ден на участниците и се публикуват в профила на купвача.

6. Обстоятелства, наличието на които е основание за отстраняване на участниците
6.1. Общи основания за отстраняване:
6.1.1 Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник за когото са налице основанията по чл.54, ал.1, т.1-7 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата.
6.1.2. Други основания за отстраняване:
Освен на основанията почл.54 от ЗОП, възложителят отстранява от процедурата:
1. участник,който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка, или в документацията;
2.участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката; правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 на ЗОП;
3. участник, който не е представил в срока обосновката по чл. 72, ал.1от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл.72,ал.3-5 от ЗОП;
4. участници, които са свързани лица.

РАЗДЕЛ VI. КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Методиката съдържа точни указания за извършване на оценка по всеки показател и за определяне на комплексната оценка на съответна, допусната до този етап на процедурата оферта.
Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодната оферта”.
Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП.

Направеният от Възложителя избор на критерий за възлагане (оценка) на офертите е съобразен с комплексния характер на предмета на обществената поръчка. При формулирането на критерия и показателите/подпоказателети за оценка, Възложителят е изхождал от разбирането, че при обществени поръчки за строителство, технологичната последователност, правилната етапност и организация на изпълнение на строителните интервенции, както и координацията и съгласуването на дейностите и отговорностите между ръководния и изпълнителски екипи, предложени от Участника, са неразривно свързани с предмета на поръчката и по-специално с качеството на строителството. В такива случаи е налице изключително тясна зависимост между организацията,  компетентността, опита и ефективността като цяло на работния екип и икономическата стойност на офертите. При това положение, при оценяването на офертите и определянето на офертата с най-добро съотношение между качество и цена е удачно да се вземат предвид организацията на предлагания ресурс за изпълнение на поръчката (персонал, материали, техника и механизация и др.). 

!!! На оценка подлежат единствено предложения, които отговарят на минималните изисквания, поставени от Възложителя към съдържанието на отделните части на предложението за изпълнение на поръчката, на другите изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, на Техническата спецификация и инвестиционен проект за обекта на изпълнение, на действащото законодателство, съществуващите технически изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката, като всяко едно от така изброените изисквания следва да се разбира като „предварително обявени условия на поръчката“ по смисъла на чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП.

Предвид посочените изисквания, преди да премине към оценка на показателите за качество, Комисията, назначена да проведе процедурата проверява дали техническите предложения отговарят на гореизброените изисквания и дали обезпечават качественото изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите й.
На този етап, на основание чл. 107 от ЗОП, от участие се отстраняват офертите на Участниците, които:
· не отговарят на изискванията на Възложителя, залегнали в Техническата спецификация и изискванията за оформяне на Техническото предложение.
· съдържат в себе си записи, от които може да се заключи, че не обезпечават качественото и срочно изпълнение на поръчката, изразяващи се в: 
- краен резултат, различен от целения с настоящата процедура;
- непълен и/или неправилно формулиран и изведен краен резултат от изпълнение нa дейностите по поръчката, в противоречие с изискванията на Възложителя;
- посочване на дейности и/или методи, които си противоречат и при прилагането би било невъзможно постигането на крайния резултат;
- представяне на Строителна програма, в което число и технология и етапност на изпълнение, които съдържа противоречия и/или разминавания с приложените Линеен календарен график и/или диаграма на работната ръка (неподлежащи на оценка), водещи до невъзможност да се спази предложеното изпълнение на отделни дейности.

Офертите на Участниците, които отговарят на предварително обявените условия на Възложителя и са допуснати до този етап на провеждане на процедурата (оценка на Офертите), се оценяват с Комплексна оценка – „КО“.
За „икономически най – изгодна“ се определя тази Оферта, която има най - висока Комплексна оценка.
Комплексната оценка (КО) има максимална стойност 100 (сто) точки.
Комплексната оценка (КО) на всеки Участник се формира от следните два показателя:
(1) Показател „Качество на техническото предложение“ (КТП) с максимална стойност 100 (сто) точки и относителна тежест 50%, представляваща оценка на Предложението за изпълнение на поръчката, направено от съответния Участник;
(2) Показател „Предложена цена“ (ПЦ) с максимална стойност 100 (сто) точки и относителна тежест 50%, представляваща оценка на ценовото предложение на съответния Участник.
Офертите се оценяват по всеки един от показателите поотделно.
Офертите се оценяват в следната последователност:
1. Определяне на оценка по Показател КТП на съответната, оценяема оферта;
2. Определяне на Показател ПЦ на съответната, оценяема оферта;
3. Определяне на Комплексна оценка (КО) на съответната, оценяема оферта.

1. Методика за определяне на оценката по показател „Качество на техническото предложение“ (КТП)

Оценката по Показател КТП представлява оценка на направеното от съответния Участник Предложение за изпълнение на поръчката, съобразно нейната специфика и конкретика, относимо към постигане на заложените цели и очакваните резултати от изпълнението, която оценка е основана на съпоставка на всички оценяеми оферти и при отчитане на техническите преимущества, водещи до повишаване качеството на крайния продукт при оптимален разход на средства и време.
Конкретният брой точки за всяка оферта се определя на базата на експертна оценка на Комисията по отношение конкретното предложение за изпълнение на поръчката, което следва да е изготвено и да отговаря на минималните изисквания на Възложителя. 

Общата техническа оценка на всяко едно от предложенията по показател КТП се изчислява по следната формула: 

	         	КТПn
КТП = -------------- x 100 = .......бр. точки
	      	6
 
където:
КТПn = КТП на оценяемата оферта, 

!!! За получаването му е необходимо първо да бъдат получени всички таблични оценки на Комисията за всички допуснати оферти.

КТП – резултатната техническа оценка на оценяваната оферта.

За да бъдат присъдени точки на предложението за изпълнение на поръчката на Участниците по показател „Качество на техническото предложение“, съгласно описаните в таблицата по – долу качествени показатели, същото като минимум трябва да съответства напълно на изискванията на Техническата спецификация на Възложителя и на разпоредбите на относимата нормативната уредба.

	

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛ „КАЧЕСТВО НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“

	Максимален брой
точки – 6, преди подвеждане под формулата за оценка по показател КТП

	
ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ  И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.
	

	1. Предложената от Участника технологична последователност обхваща в пълен обем изпълнението на всички видове СМР, включени в предмета на поръчката, съобразена е с действащите технически норми и стандарти и с Техническата документация по процедурата (инвестиционен проект и техническа спецификация);
Изложените аргументи за приетата технологична последователност на изпълнение доказва нейната приложимост по отношение на конкретния строеж – предмет на настоящата обществена поръчка, предвид неговите характеристики, местоположение и специфики, а не са мерки от общ характер (т.е.,приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и характерни особености).
2. Предложена е организация на строителната площадка, както в периода на подготовката й и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предписаната технология на изпълнение на всички видове СМР, отнася се за конкретния строеж – предмет на настоящата обществена поръчка (не такава, приложима към всяка една поръчка за СМР, без значение на нейния обхват и характерни особености), създава всички необходими условия за спазване на срока за изграждането на строежа и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа.
       Участникът е предложил организация на работата на инженерно- техническия (ръководен) състав и на изпълнителския/ките екип/и, посочил е начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложеното строителство.
        Предложените срокове за изпълнение на всички, включени в предмета на поръчката СМР са обвързани с предложения от Участника конкретен технологичен подход.
Предложени са конкретни методи и начини за предварително информиране на обществеността за районите на работа и за планираната организация на трафика на строителната механизация, необходима за изпълнение на строителството.
Предложени са конкретни обходни маршрути и са предвидени мерки за избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация.
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Допълнително:
За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача* и са предложени конкретни мерки и начини за контрол на изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и спазване на изискванията за качество на завършения обект на строителство.
За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, работници и др.
Описани са техническите характеристики на основните материали и строителни продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа, съобразно предвижданията на инвестиционния проект. 
* За целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена
част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати.
Показана е обезпеченост на екипите със съответната механизация и оборудване, която гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнението.
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Допълнително Участникът предлага при реализацията на съответния подобект да използва конкретни, относими и приложими методи, техники и начини на работа, прилагането на които ще допринесе за постигане всяко едно от изброените обстоятелства:
- ограничаване шумовото замърсяване в района на обекта (жилищни, търговски и др. обекти);
- ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха (прахово замърсяване, замърсяване на жилищна, пътна и др. инфраструктура, депониране на отпадъци). 
Предложени са конкретни методи и начини и за своевременно уведомяване на заинтересованите лица и обществеността при евентуални прекъсвания на електро, ВиК, топлоснабдителни и комуникационни мрежи на съседни имоти и сгради във връзка с дейностите по изпълнение на възлаганите СМР, включително и предложения за реализиране на решения за временно захранване, съобразени с технологията, последователността и времетраенето на съответните СМР, с цел осигуряване на нормалния жизнен ритъм както на ползвателите на сградите на детската градина, така и на засегнатите жители на съответния квартал/район на изпълнение на строителството.

Предложената организация на работната сила е съобразена с предложената ресурсна обезпеченост и е приложима за конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености, което се явява предпоставка за качественото и срочно изпълнение на строителството. Представената организационната структура на персонала е в пълно съответствие с описаната организация на работната сила.
Анализирани са обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка и са предложени приложими и реалистични (с оглед обекта на строителство, предложената технология и последователност на изпълнение) мерки за предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им в случай, че се проявят. 
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КТП = .................т.  




Конкретният брой точки, които ще получат допуснатите до оценка оферти по показател КТП, се определят въз основа на експертната оценка на комисията за провеждане на процедурата, като всеки член на комисията попълва отделна таблица за оценка на предложенията на участниците. Общата оценка на комисията по показател КТП се получава, като сборът от индивидуалните оценки се раздели на броя на членовете на комисията (средноаритметична оценка).

2. Финансова оценка.

Преди да пристъпи към подвеждане на Ценовите предложения под посочената по-долу формула за оценката им, същите се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на Документацията за участие в процедурата. При различия между сумите, изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното изражение на сумата.

3.  Оценка на ценовите предложения

ПЦ – финансова оценка на предлаганата от Участника цена за изпълнение на поръчката, която за всеки Участник се изчислява по формулата:
ПЦ = ПЦmin/ПЦn х 100, където:
ПЦmin – минималната предложена цена сред всички допуснати до оценка оферти;
ПЦn – цената предложена в оценяваната оферта;
ПЦ се изчислява до втория знак след десетичната запетая.  

4. Комплексна оценка  (КО) – максимален брой – 100 точки

Комплексната оценка на съответна оферта е сбор от стойностите на оценките по показатели КТП и ПЦ, всеки от които умножен по съответния процент относителна тежест в комплексната оценка.

Комплексната оценка се изчислява по формулата:
КО = КТП х 50% + ПЦ х 50% = ....... бр. точки

5. Крайно класиране

!!! При оценка на всеки един от показателите (технически показатели и предлагана цена) Комисията изчислява точките с точност до втория знак след десетичната запетая.
За всички оценявани показатели в посочената методика, закръглявания на предложенията се допускат до втория знак след десетичната запетая.
Крайното класиране на Участниците се извършва по броя на точките,  получени за всеки Участник. На първо място се класира Участникът получил най-висока комплексна оценка съгласно гореописаната методика за оценка на офертите.
Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред:
 (1) по-ниска предложена цена;
 (2) по-изгодно предложение по показатели извън предложената цена, сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест.

Комисията провежда публично жребий за определяне на Изпълнител между класираните на първо място оферти, ако Участниците не могат да бъдат класирани по посочения начин. 


РАЗДЕЛ VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
1. Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на три на сто
(3%) от стойността на договора без ДДС.
2. Гаранцията се представяя в една от следните форми:
2.1. депозит на парична сума по следната банкова сметка на Възложителя:
IBAN: BG84 CECB 9790 3391 1921 00
BIC: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД – КЛОН КАРЛОВО
Титуляр на сметката: Община Пирдоп

2.2. банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя;
Забележка: Валидността на банковата гаранция следва да бъде най-малко 30 (тридесет) дни след крайния срок за изпълнение на договора.
Ако определеният изпълнител избере да предостави банкова гаранция, то тя трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка.
3.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
4. Определеният изпълнител избира свободно формата на гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка.
5. Когато гаранцията е представена под формата на парична сума или банкова гаранция, то тогава тя може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант. При представяне на гаранция, в платежното нареждане или в банковата гаранция, изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията.
6. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.
7. Разходите по откриването и поддържането на гаранциите са за сметка на Изпълнителя.
Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.
8.Възложителят освобождава гаранцията, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно е престояла при него.
9.Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.
10. Възложителят е определил в проекта на договор гаранционния срок и каква част от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане,
съгласно минималните изисквания по чл.20,ал.4. Наредба № 2 от 31 юли 2003г. за въвеждане в експоатация на строежите в република България и минимланите гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтани работи, съоръжения и строителни обекти.

РАЗДЕЛ VIII. ДОКУМЕНТИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

1. Възложителят сключва писмен договор с определения за изпълнител участник по реда и при условията на Глава Двадесет и пета, Раздел IV от Закона на обществени поръчки. При подписване на договора избрания участник е длъжен да представи следните документи:
1.1. Преди сключване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.54, ал. 1, т. 1, т.3 и т.6 ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или предоставянето им безплатно на възложителя.
Когато в държавата, в която участникът е установен, не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно закона на държавата, в която е установен.
Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред компетентен орган в държавата, в която той е установен.
Когато участникът е обединение, документите се представят от всеки един от членовете в обединението.
Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица и възложителят не е предвидил в обявлението изискване за създаване на юридическо лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение. В случай, че обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представляват еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени.
1.2.Актуални документи, удостоверяващи съответствието с поставените критерии за подбор.
Забележка: Документите по т.1.1. и 1.2. се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
Забележка: В случай, че някои от горните документи вече са били представени или са служебно известни или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки, същите не се представят.
1.3. Оригинал (ако гаранцията е банкова или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорноста на изпълнителя) на документ за гаранция за изпълнение в съответствие с условията в обявлението за обществена поръчка и настоящата документация.

РАЗДЕЛ IX. ДРУГИ УКАЗАНИЯ

1. Участниците получават неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до документацията на адрес: http://www.pirdop.bg/, раздел „Профил на купувача”.

2. Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по решението, обявлението и документацията за обществената поръчка до 7 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите, съгласно чл.180, ал.1 от ЗОП.
Разясненията се публикуват в профила на купувача на Възложителя, в 3-дневен срок от получаване на искането.В разяснението не се посочва лицето, направило запитването.
3. За доказване на личното състояние, на съответствието с критериите за подбор или на съответствие с техническата спецификациа участникът може да представи удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти или сертификат, издаден от сертифициращ орган.
4. Обмяна на информация:
До приключване на процедурата за възлагане на обществената поръчка не се позволява размяна на информация по въпроси, свързани с провеждането й, освен по реда, определен в ЗОП и в документацията, между заинтересовано лице, участник или техни представители и:
а) органите и служители на възложителя, свързани с провеждането на процедурата;
б) органите, длъжностните лица, консултантите и експертите, участвали в изработването и приемането на документацията за участие.
Органите, длъжностните лица, консултантите и експертите, имащи отношение към провеждането на процедурата, нямат право да разгласяват информация относно извършваните от тях действия по или във връзка с процедура, освен в случаите и по реда, определени с документацията.
Възложителят на обществената поръчка уведомява всеки участник, за всяко свое решение, имащо отношение към неговото участие в процедурата в тридневен срок от издаването им.
Решенията по предходното изречение се изпращат:
1. на адрес, посочен от участника:
а) на електронна поща, като съобщението, с което се изпращат, се подписва с електронен подпис или
б) чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка;
2. по факс.
Избраният от възложителя начин трябва да позволява удостоверяване на датата на получаване на решението.
Когато решението не е получено от участника по някой от начините, посочени по-горе, възложителят публикува съобщение до него в профила на купувача. Решението се смята за връчено от датата на публикуване на съобщението.
5. Всяко решение на възложителя в процедурата за възлагане на обществената поръчка до сключването на договора подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред
Комисията за защита на конкуренцията, по реда на глава двадесет и седма на ЗОП.
6. За въпроси, свързани с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците, които не са разгледани в документацията, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на ЗОП.
7. Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите и строителството, предмет на поръчката, както следва:
- Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите:
Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg
- Относно задълженията, за опазване на околната среда:
Министерство на околната среда и водите
Информационен център на МОСВ:
работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.
1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67
Телефон: 02/ 940 6331
Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/
- Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:
Министерство на труда и социалната политика:
Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg
София 1051, ул. Триадица №2
Телефон: 02/ 8119 443.


8. При противоречие или неяснота в отделните текстове на документите, включени в настоящата документация, ще се прилагат документите с по-висок приоритет в следната последователност:
a) Решение за откриване на обществената поръчка;
b) Обявление за обществена поръчка;
c) Документацията по обществена поръчка;
d) Проект на Договор;
e) Образците в Раздел IХ от документацията;
f) Техническа документация
Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място.
За всички неуредените въпроси в настоящата документация за участие ще се прилагат разпоредбите на ЗОП, ППЗОП, Търговския закон, и другите действащи нормативни актове, свързани с предмета на обществената поръчка.
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